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第一章 招标公告

      海港大厦17层样板房装修项目招标公告

一 、招标编号

招标编号：                    。
二、招标条件

海港大厦17层样板房装修项目已经批准建设，建设资金来自 自筹 ，出资比例为100% ，招标人为温州港集团有限公司物业管理服务分公司 ，委托代理机构为浙江大勤建设项目管理有限公司。项目已具备招标 条件，现对该项目的进行公开招标。

三、项目概况与招标范围

3.1 项目名称：          海港大厦17层样板房装修项目
3.2 项目建设地点 ：温州市鹿城区瓯江路海港大厦1幢17层 
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3.3 项目概况：本项目为海港大厦 17 层装修工程，总装修建筑面积为867.35㎡，具体施工内容以招标人提供的施工图纸、工程量清单及相关技术要求为准。

3.4 招标范围：本次招标范围为施工图纸及工程量清单所示范围内的装修工程，工作内容主要包含装修装饰工程、电气工程、给排水工程、暖通工程；同时涵盖现场拆除作业、文化墙制作安装、消防新旧系统接驳、调试及配套相关施工内容和消防验收备案。

3.5 计划工期：总工期80日历天  
3.6 质量要求：工程质量达到合格标准，通过招标人验收、消防验收备案，满足办公使用功能及环保要求。
3.7 安全要求：不发生安全事故，人员零死亡。
四、最高投标限价

最高投标限价：1314882元。投标人的投标报价不得超过最高投标限价，超过最高投标限价的投标报价将作为无效标处理。

五、投标人资格要求
（一）投标人：

5.1 投标人须具备建筑工程施工总承包二级及以上资质或具备建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质（对应资质应在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上资质动态核查结果处于“合格”状态，核查结果查询时间节点为投标截止日前1个工作日），并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；
5.2 投标人具有独立承担民事责任能力，具有合法有效的企业营业执照，具备有效的企业安全生产许可证，企业主要负责人（法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人）具有对应有效的安全生产考核合格证书；
5.3 本次招标不接受联合体投标，采用资格后审方式；

（二）拟派项目负责人：

5.4 拟派项目负责人具有注册在投标人单位的建筑工程二级及以上建造师执业资格，同时具有对应有效的安全生产考核合格证书。如在投标截止日存在在其他任何在建合同工程（在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出日期，或者不通过招标方式的则以合同签订日期为开始时间，结束时间为该合同工程验收合格或合同解除日期）担任项目负责人（包括工程总承包项目中的施工负责人）的，不得以拟派项目负责人的身份参加本次投标；在建合同工程项目负责人更换的，更换后该人员不得以项目负责人身份参与本次投标，并在投标文件中提交由投标人为其缴纳的最近三个月单位的社保缴纳证明。

（三）技术负责人

5.5 拟派技术负责人须具备建筑工程相关专业工程师及以上专业技术职称；并在投标文件中提交由投标人为其缴纳的最近三个月单位的社保缴纳证明。

（四）其他：

5.6拟派专职安全生产管理人员不得少于 1 人，且具有有效期内的建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书(C类)，并在投标文件中提交由投标人为其缴纳的最近三个月单位的社保缴纳证明；

5.9 投标人及其拟派项目负责人未被列入建筑市场严重失信名单（以全国建筑市场监管公共服务平台黑名单记录、失信联合惩戒记录和浙江省建筑市场监管公共服务系统严重失信名单的信息为准）；

5.10 投标人及其拟派项目负责人自2023年1月1日起至投标截止日止无行贿犯罪记录；

5.11 投标人及其拟派项目负责人投标截止日未被列入失信被执行人名单；

5.12 投标人未被市场监督管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信名单；

5.13 与投标人签订劳动合同的人员不少于20人，提供有效劳动合同扫描件，并提供最近三个月单位缴纳的社保缴纳证明材料。

5.14 本次招标要求投标人所承担业务外包范围内近3年内无1人死亡及以上安全生产责任事故（含劳务外包人员）(提供承诺函）。

5.15 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

5.16 投标人自2023年7月1日以来（以合同签订时间为准），完成过装修项目合同金额100万元和面积500㎡以上同类工程施工业绩；业绩证明材料须同时提供（1）中标通知书扫描件；（2）合同原件协议书扫描件；（3）质量证明文件（竣工验收证书或竣工验收报告或质量监督机构对各参建单位签发的工作综合评价等级证书）的扫描件，三者缺一不可。

5.17该项目施工地点为建设单位总部行政办公大楼，为维护安全、整洁、有序的办公环境，建设单位对施工的时间、施工组织、施工人员管理等有特殊的具体的详细的要求。

六、招标文件的获取

1.本项目采用电子招标投标方式，投标人可访问浙江省海港集团电子招标采购平台，从浙江省海港集团、宁波舟山港集团网站（http://www.zjseaport.com/jtww/）进入阳光工程-电子招标采购平台后进行供应商注册，并下载“浙江海港投标管家”。本项目招标文件和补充（答疑、澄清）、修改文件均通过“浙江海港投标管家”下载。 

2.招标文件获取时间：X 年X 月X 日至X 年 X 月 X 日23时59分。

3.未取得浙江省海港集团电子招标采购平台数字证书的投标人，投标前应先办理浙江省海港集团电子招标采购平台CA数字证书，具体办理指南及下载链接请至浙江省海港集团电子招标采购平台进行查看。

七、投标保证金

1.金额：大写贰万陆仟元整 小写：26000元整。

2.投标人应于 年 月 日16时00分前通过浙江省海港集团电子招标采购平台汇入指定账户。

3.投标保证金应通过投标单位银行基本账户汇入，否则视为投标保证金无效。

八、投标文件的递交

1.投标文件递交截止时间：X 年 X 月  X 日 X 分。

2.投标文件递交方式：线上递交方式（投标管家工具）：投标人在投标文件递交时间截止前（X年 X 月 X 日 X 分），将电子投标文件加密后递交至电子招标采购平台。 

九、开标时间地点及注意事项

本次招标将于X 年X 月 X 日  X 时  X  分在温州市鹿城区瓯江路海港大厦1幢2楼招标采购中心开标室在线公开开标。

注意事项：

1.投标人于投标截止时间之后三十分钟内在“浙江海港投标管家” 工具端—进入项目—开标—远程开标模块，点击“确认开标结果”按钮进行确认，如超时未确认，视作投标人已对开标结果确认无误。 

2.本项目采用电子招标，中标单位须在明确中标后、获取中标通知书前将相应的交易服务费缴入平台制定的集团账户（在“投标管家”工具中查看），具体收费标准详见招标文件或平台公告。

3.本项目采用两步开标法，第一阶段先开启各投标人的“资格审查文件”及“商务技术文件”，第二阶段待“资格审查文件”及“商务技术文件”完成评审公布结果后，开启各投标人的“价格文件”。各投标人提交的投标文件中的“资格审查文件”及“商务技术文件”不允许出现本项目的“价格文件”内容及投标报价，否则作无效标处理。

十、联系方式

招标人：温州港集团有限公司物业管理服务分公司
地址：浙江省温州市鹿城区朔门大厦2幢三层西首
联系人：刘先生
联系电话：0577-56795757

招标代理机构信息
名 称：浙江大勤建设项目管理有限公司
地 址： 浙江省杭州市萧山区知行路1666号圣奥科创园5号楼606室
联系人：莫聪聪
联系方式：13626796455
投诉受理电话：0577-56795757
电子招标采购平台咨询电话：0574-27680520
CA咨询热线：400-666-4230
异议信息反馈邮箱：wzgcqfw@163.com
第二章 投标人须知

投标人须知前附表

	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.1
	招标人
	详见“招标公告”。

	1.1.2
	招标代理机构
	名 称：浙江大勤建设项目管理有限公司

地 址： 浙江省杭州市萧山区知行路1666号圣奥科创园5号楼606室

系人：莫聪聪

联系方式：13626796455

邮箱：289389910@qq.com

	1.1.3
	工程名称
	详见“招标公告”。

	1.1.4
	工程建设地点
	

	1.1.5
	工程承包方式
	

	1.1.6
	本项目所属行业
	房屋建筑

	1.2.1
	资金来源及比例
	详见“招标公告”。

	1.2.2
	资金落实情况
	

	1.3.1
	招标范围
	

	1.3.2
	计划工期要求
	计划工期：80个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。
计划开工日期：    年      月    日

计划竣工日期：    年      月    日

	1.3.3
	质量要求
	详见“招标公告”。

	1.4.1
	投标人资格及要求
	详见“招标公告”。

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	不接受。

	1.4.2（4）
	联合体投标其他要求
	/

	1.4.3
	资格审查方式
	采用资格后审

	1.5.1
	踏勘现场
	投标人自行踏勘。

	1.6.1
	投标预备会
	不召开

	1.7
	招标工程是否允许分包
	不允许

	1.8.1
	实质性要求和条件
	详见“招标公告”。
其他要求：   /   。

	1.9.1
	偏差
	允许

评标委员会应当区分投标文件存在实质性偏差与细微偏差。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。 

对于招标文件未标注★（星号）的一般性技术参数、次要实施方案等内容，投标人可存在合理偏离；出现正偏离（响应标准高于招标文件要求）的，予以认可。

投标文件存在实质性不满足招标文件★号条款、工期、质量标准、投标保证金、付款核心条件、资质资格等关键要求的，属于重大偏差，按否决投标处理。

	2.1
	构成招标文件的其他资料
	招标人按规定报备后的标有编号的补遗书（如有）

	2.2


	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	要求澄清招标文件的方式 ：通过“浙江省海港集团电子招标采购平台”在线提出，并电话通知招标代理人。

要求澄清招标文件的截止时间 ：  年  月  日16时00分前，逾期将不予回答。

联系人： 莫聪聪       

电话： 13626796455
邮箱： 289389910@qq.com

	
	招标文件澄清

发出的形式
	招标文件的澄清将在“浙江海港投标管家”在线通知所有购买招标文件的投标人，并作为招标文件的补充。

	
	投标人确认

收到招标文件澄清
	潜在投标人应自行关注“浙江海港投标管家”发布的补充文件信息，招标人不再逐一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。

	2.3
	招标人修改文件发出的形式
	同2.2.1

	3.1
	投标文件的组成
	1.价格文件
2.商务技术文件
3.资格审查文件
4.招标文件要求投标人提交的其他资料。

	3.2.1
	增值税税金的计算方法
	一般计税法

	3.2.2
	工程量清单计价方式
	综合单价法

	3.2.3
	最高投标限价
	1.工程量清单预算为1314882元。
☑2.最高投标限价为招标人确定的工程量清单预算，即1314882元；

□3.最高投标限价以招标人确定的工程量清单预算，再乘以调整系数来确定，调整系数：   /   ，即最高投标限价为    /   万元；

☑4.风险控制价；为防止投标人恶意低价竞标，最高投标限价的80%作为风险控制价（1051905.60元）。

	3.2.4
	投标报价的

其他要求
	     /   。

	3.3
	投标有效期
	投标截止时间开始起90天。

	3.4.1
	投标保证金
	详见“招标公告”。

	3.4.2
	其他可以不予退还投标保证金的情形
	（1）投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件。

（2）中标人无正当理由不与招标人订立合同，或在签订合同时向招标人提出附加条件，或未按招标文件要求提交履约保证金的。

（3）经查实，投标人在投标过程中串通投标或弄虚作假的。

（4）拟派项目负责人在投标截止时间有在其他在建合同工程上担任项目负责人（包括设计施工总承包项目中的施工负责人）的情形。

	3.5
	资格审查文件
	涉及证书、资料应为最新取得的版本，在投标文件中附复制件，并加盖投标人公章。上述证书、资料均应在有效期内，已在有效期外尚在办理延期过程中的视为无效。相关部门已明确自动延期的仍有效，但应附上相关证明文件。评标专家评标时，可要求投标人在规定时间内通过系统等方式澄清，但提供的资料不得超出投标文件的范围或者改变投标文件实质性内容。

	3.5.1
	投标人基本情况表应附资料
	投标人基本情况表应附：

（1）企业法人营业执照副本和组织机构代码证副本（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照副本，下同）扫描件；

（2）施工资质证书副本扫描件；

（3）安全生产许可证副本（或电子证书）扫描件；

（4）基本账户开户许可证（或银行出具的基本账户存款证明或基本存款账户信息）的扫描件；

（5）投标人在国家企业信用信息公示系统中基础信息（体现股东及出资详细信息, 如投标人为法人独资或自然人独资企业的，则体现股东名称信息）的网页截图或由法定的社会验资机构出具的验资报告或注册地市场监督部门出具的股东出资情况证明扫描件；

企业法人营业执照副本和组织机构代码证副本、施工资质证书副本、安全生产许可证副本（或电子证书）、基本账户开户许可证（或银行出具的基本账户存款证明或基本存款账户信息）的扫描件应提供全本（证书封面、封底、空白页除外），应包括投标人名称、投标人其他相关信息、颁发机构名称、投标人信息变更情况等关键页在内，并逐页加盖投标人单位印章。

	3.5.2
	财务状况表
	无须提供

	3.5.3
	拟委任的项目负责人、项目技术负责人和专职安全生产管理人员资历表应附资料
	“拟委任的项目负责人、项目技术负责人和专职安全生产管理人员资历表”应附以下资料（扫描件）： 

（1）项目负责人：身份证、职称资格证书、有效期内的安全生产考核合格证书（B 类）、建造师注册证书；项目技术负责人：身份证、职称资格证书；专职安全生产管理人员：身份证、有效期内的安全生产考核合格证书（C 类）。身份证应提供正反双面扫描件。

拟委任的项目负责人的建造师注册证书、安全生产考核合格证书和专职安全生产管理人员的安全生产考核合格证书上单位名称应与投标人名称一致。 

（2）项目负责人相关业绩证明材料（担任类似项目的项目负责人或项目副经理或项目技术负责人或项目总工或设计施工总承包项目的施工负责人的中标通知书或合同协议书或质量证明文件），如上述资料中均未体现人员姓名、任职及业绩规模的，还须提供项目发包人或项目质量监督部门或项目所在地设区市行业主管部门出具的证明材料。

（3）投标人所属社保机构出具的拟委任的项目负责人、项目技术负责人和专职安全生产管理人员的最近三个月的社保缴费证明，并加盖缴费证明专用章；或其他能够证明拟委任的项目负责人、项目技术负责人和专职安全生产管理人员最近三个月参加社保的有效证明材料，并加盖社保机构单位章。

（4）项目负责人若曾在其他在建合同工程中担任项目负责人（含设计施工总承包项目的施工负责人）但已进行更换的，应附项目发包人的同意更换证明材料，否则更换前后的项目负责人（含设计施工总承包项目的施工负责人）均视为有“在建合同工程”。

	3.5.4
	拟委任的其他管理和技术人员资历表应附资料
	项目专职安全员不少于 1 名，具备安全生产考核合格证书（C 类）；并在投标文件中提交由投标人为其缴纳的社保缴纳证明。

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	不允许。

	3.7.1
（1）
	电子投标文件

盖章要求
	1.电子投标文件盖章要求：电子投标文件可为纸质投标文件签字盖章后扫描PDF上传版本，但须另行加盖电子签章（公章）。投标文件中投标人的落款处应加盖投标人印章，有法定代表人（或委托代理人）签字或盖章的地方均应签字或盖章。

2.投标文件所附证书证件要求：电子投标文件所附证书及证明文件要求内容清晰，易于辨认。

3.电子投标文件上传平台：将电子投标文件加密后递交至电子招标采购平台，且无需提交纸质投标文件。

4.温馨提示：为保证电子投标文件的顺利上传，投标人应在投标截止时间前适时提前上传电子投标文件，避免因网络原因引起上传失败或上传时间超出投标截止时间等问题。

	3.7.2（3）
	业绩证明文件

要求
	业绩汇总表须按所附证明材料如实填写。

其他：应附能够体现资格审查或加分业绩所需相关信息的证明文件，包括但不限于（1）中标通知书扫描件；（2）合同原件协议书扫描件；（3）质量证明文件（竣工验收证书或竣工验收报告或质量监督机构对各参建单位签发的工作综合评价等级证书）的扫描件，三者缺一不可。所附资料的解释顺序为：质量证明文件、合同协议书、中标通知书；如上述资料中均未体现工程规模、技术标准、主要工程内容的，必须附项目发包人或项目质量监督部门或项目所在地设区市行业主管部门出具的证明材料，否则业绩不予认可。
上述资料中的施工单位名称与投标人名称必须一致，否则业绩不予认可。以下情形除外：

（1）施工单位名称发生变更的，但需提供法定部门的批准材料。

	4.1
	电子投标文件加密要求
	使用投标工具软件编制生成的电子投标文件。

	4.2.1
	投标截止时间/电子投标文件上传截止时间
	详见“招标公告”。

	4.2.2
	电子投标文件上传平台
	投标人应将由投标文件制作工具制作生成的加密投标文件在投标截止时间前（以上传完成时间为准）上传至“浙江省海港集团电子招标采购平台”。

	4.2.3
	投标文件退还
	投标截止时间止，存在以下情形之一的不予开标，投标文件退还：

1.递交投标文件的投标人少于3个的；

	4.2.4
	电子投标文件的拒收情形
	1.投标截止时间后送达（上传）的投标文件、未按招标文件要求上传的；

2.投标人未按规定加密的投标文件，应当拒收并提示。
3.存在下列情况之一的，视为拒收：
（1）电子投标文件无法解密的；

（2）电子投标文件解密后无法正确读取的；

（3）电子投标文件无法导入成功的；

	5.1
	开标时间和地点
	详见“招标公告”。

	5.2
	开标程序
	本项目采用两步开标法，第一阶段先开启各投标人的“资格审查文件”及“商务技术文件”，第二阶段待“资格审查文件”及“商务技术文件”完成评审公布结果后，开启各投标人的“价格文件”。

	6.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：5人。

其中招标人代表： ≤1人；评标专家 ≥4人。

评标专家确定方式：评标专家库中随机抽取。

	6.2
	评标委员会推荐中标候选人的人数
	推荐的中标候选人的人数为1人。

	7.1
	中标候选人公示媒介及期限
	评标结束后，招标人将评标结果、否决原因及依据(如有)在浙江省海港集团、宁波舟山港集团电子招标采购平台(http://hgdzzb.nbport.com.cn/)等相关平台予以公示，公示期不少于3日。

	7.2
	确定中标人
	根据评标委员会推荐，由招标人确定中标人。

	7.3
	履约担保
	金额:签约合同价的2%

形式:电汇、银行转账或银行出具的保函 

担保收件人：招标人

提交时间：在中标通知书发出后，项目正式开工进场之前。

出具履约担保的银行级别：国有或股份制商业银行县（区、市）级及以上银行。

	8.1
	重新招标其他情形
	1.招标投标过程中，因项目发生变更，现有招标资格条件与项目工程规模不符的；

2.招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

3.法律法规规定的其他情形。

	8.2
	不再招标的情形
	重新招标后投标人仍少于3个的，报经原审批、核准部门审批、核准后可以不再进行招标。

	9.1
	异议与投诉
	投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应在投标截止时间10日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。提出异议与作出答复均应通过“浙江省海港集团电子招标采购平台”中以书面形式完成。

	10.1
	否决投标的情形
	投标文件存在以下情形之一的，由评标委员会审核并经过询标程序，其投标文件将被否决：

（1）资格审查内容：

①投标人不满足招标文件载明的企业资质、人员资格、安全生产许可证、业绩条件的（以投标人须知前附表第3.5款“资格审查资料”内容为准）；

②投标人不以自己的名义或投标人未按照招标文件的要求提交投标保证金（含投标保函未按本招标文件格式要求提供）或提供的投标保证金有缺陷而不能接受的；

③投标人被有关行政监督部门依法限制投标且在限制期内的；

④投标人名称与营业执照不符且未说明原因的；

⑤委托代理人未提供有效的授权委托书的；

⑥在法律、法规、规章规定的其它否决投标情况的；

（2）初步评审内容：

①投标文件未经投标人盖章的；或投标文件未经法定代表人（或提供有效“授权委托书”的委托代理人）签字（或盖章）的（具体以投标人须知前附表第3.7.3（1）项规定为准）；

②投标文件中投标函或投标承诺书或项目班子成员信息表未按要求填写；

③投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或以上报价，且未声明哪一个有效的（招标文件要求提交备选投标的除外）；

④组成联合体投标的，投标文件未附联合体协议的；

⑤投标文件不能满足招标文件载明的工程质量、工程验收标准、施工工期、保修期要求的；

⑥存在法律、法规、规章规定的其它否决投标情况的；

（3）商务技术文件评审内容：

①项目管理班子配备不能满足要求的；

②关键施工技术方案不可行的；

③生产措施存在重大安全隐患的；

④主要施工机械设备不能满足施工需要的；

⑤采用的验收标准或主要技术指标达不到国家强制性标准或招标文件要求的；

⑥采用的施工工艺、方法或质量安全管理措施不能满足国家强制性标准或要求的；

⑦存在法律、法规、规章规定的其它否决投标情况的；

（4）价格文件评审内容：

①安全文明施工费用（包括安全文明施工基本费和创建安全文明施工标化工地增加费）未按照招标文件和工程量清单要求填报的；

②规费、税金报价不符合现行规定的；

③改变招标文件提供的工程量清单（含分部分项工程及措施项目、其他项目清单项目的编码、项目名称、计量单位、工程数量、项目特征描述）的；

④改变招标文件和工程量清单明确的暂列金额和暂估价的；

⑤经评标委员会认定投标人的投标报价低于成本价，且投标人对其报价不能充分说明理由，或提供的相关资料无法证明报价不低于其成本价的；

⑥投标文件的编制人接受同一工程招标人委托编制招标文件（含招标控制价），或接受其他投标人委托编制投标文件的。

⑦投标报价高于最高投标限价的；
⑧存在法律、法规、规章规定的其它否决投标情况的；

⑨其他：                                       。

（5）其他：

①在投标截止时间前，投标人被列入失信被执行人名单的；

②投标人及其拟派项目负责人在本招标文件（招标公告）规定时间范围内有行贿犯罪记录的；

③投标人及其拟派项目负责人被列入建筑市场严重失信名单的、被市场监督管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单的、被人力资源社会保障行政部门列入失信联合惩戒名单（有效期内）并共享至信用信息共享平台；

④投标人未按投标人须知第1.4.4项、1.12项和3.6项规定执行的；

⑤存在法律、法规、规章规定的其它否决投标情况的。

除本条规定以外，招标文件中其他条款均不得作为否决投标文件的依据。

	10.2
	在建合同工程的认定及变更证明
	1.对项目负责人“有在建合同工程”的认定标准：

（1）拟派项目负责人在投标截止时间尚有在其他在建合同工程中担任项目负责人的情形为“有在建合同工程”。

（2）其他工程项目，包括在中华人民共和国境内所有建设工程，不受地域、行业和投资性质的限制。

（3）在建合同工程的时间界定：在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出日期，或者不通过招标方式的则以合同签订日期为开始时间，结束时间为该合同工程验收合格或合同解除日期）。验收合格的认定：以竣工验收备案或建设主管部门出具证明为准。
以下情形视为“有在建合同工程”：

（1）合同协议书尚未签订的，中标通知书中载明的项目负责人；

（2）合同协议书已经签订，合同协议书中明确的项目负责人；

（3）项目负责人发生更换的，以现任项目负责人视为有“在建合同工程”。

2.在建项目的项目负责人办理更换后，投标时需提供的资料：

（1）项目业主（或发包人）同意更换的证明；

（2）原项目负责人在建项目信息有备案在建设主管部门的，应提供建设主管部门同意更换的证明或网上变更信息复制件；

3.在建合同工程和人员信息可参照全国和浙江省建筑市场监管公共服务系统发布的信息。

	10.3
	投标文件的澄清、说明、补正
	1.澄清回复时间不得超过在发出通知后 30 分钟，投标人逾期或未按要求澄清回复的，将视为不予回复或确认，评标委员会将按照招标文件有关条款否决投标或继续评审。投标人通讯不畅通，导致不能及时联系的，视作为投标人不予回复或确认。

2.评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会将按照招标文件有关条款否决投标或继续评审。

	10.4
	陈述和答辩
	/

	10.5
	特别说明
	1.本前附表是投标人须知正文内容的补充和细化，应当与正文内容一致。如本前附表与正文内容表述不一，以本前附表为准。

2.价格文件编制：根据住房和城乡建设部、省建设行政主管部门对造价从业人员执业管理的相关法律法规规定以及《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）的规定，投标报价的编制必须遵守以下规定：

（1）投标报价应由投标人或受其委托具有相应能力的工程造价咨询人编制。

（2）投标文件的编制人不得接受同一工程招标人委托编制招标文件（含招标控制价），并不得接受其他投标人委托编制投标文件。

3.建筑工人实名制管理和经费保障要求：  按相关规定要求执行    。
6.价款结算方式：

（1)工程款支付方式：合同签订，且甲方收到乙方开具的增值税专用发票后15日内支付合同价的30%作为预付款；项目通过工程验收、消防验收备案，乙方提交应归档的全部技术文件资料、工程结算资料后甲方报送浙江省海港投资运营集团审计职能部门进行审计，工程价款的结算最终以浙江省海港投资运营集团审计职能部门审定数为准，甲方收到乙方提供的增值税专用发票（剩余工程款）后15个工作日内支付至审计价总金额的98.5%；

（2)质保金：剩余1.5%作为工程质量保证金，待保修期满且无质量问题，于15个工作日内一次性退还（不计息），保修期24个月，自通过验收之日起计算；质保期内出现质量问题，乙方需在接到通知后72小时内到场整改，整改费用由乙方承担，逾期整改甲方有权委托第三方处理，费用从质保金中扣除。。

7.招标人应当按规定向中标人提供工程款支付担保。
8.投标人存在撤销投标文件和无正当理由放弃中标、不与招标人签订书面合同等情形或被行政监督部门查实存在违法行为，招标人重新招标的，招标人拒绝该投标人单独或组建联合体方式再次参与本标段投标。

9.创安全文明标准化工地等级要求：市级安全文明标准化工地（达标 / 优良两级）。
10.本招标文件项目负责人一般情况下是指项目经理。

11.中标价如出现《浙江省建设工程计价规则》（2018 版）（以下简称《2018 版计价规则》）所列的异常报价情形，招标人可与中标人协商确定合理单价，并在合同中明确约定。协商确定的单价仅用于工程量调整和变更后综合单价的确定。

12.工伤保险按相关规定要求执行。

	10.7
	电子招标交易服务费
	本项目采用电子招标，中标单位须在明确中标后、获取中标通知书前将相应的交易服务费缴入平台制定的集团账户（在“投标管家”工具中查看）。

具体收费标准如下：

序号
中标价
收费标准(万元)
1
200万(含)以下
0.1 
2
200万-500万(含)
0.25 
3
500万-1000万(含)
0.75 
4
1000万-2000万(含)
1.25 
5
2000万-5000万(含)
1.75 
6
5000万-1亿(含)
2.5 
7
1亿-5亿(含)
3.5 
8
5亿-10亿(含)
5 
9
10亿以上
6 
注：
1.交易服务费由中标单位承担。
2.对于招标服务期在1年以上且按每年报价的项目，交易服务费按1年的中标金额计取。
3.对于无具体交易(中标)金额的限额以上招标采购项目参照项目计划金额计取，对于无具体交易(中标)金额的限额以下招标采购项目按每个项目1000元计取，多家中标人费用平摊。
4.限额以下非招标项目按实际成交价0.2%收取交易服务费，最高不超过500元，5万元以下项目免收交易服务费。


	10.8
	招标代理费
	本次招标工作已委托招标代理单位进行。

1.招标代理服务费3500元向中标人收取；

2.造价咨询服务费1800元向中标人收取。
3.中标人应在收到中标通知书时一次性支付给招标代理单位。投标人在投标报价时应予以充分考虑该部分招标代理服务及造价咨询服务费费用，招标人不再另行支付。

户名：浙江大勤建设项目管理有限公司

开户银行：上海浦东发展银行杭州分行营业部

账号：95160154800000774

	10.9
	其他
	投标人需承诺满足以下招标人有关安全管理要求：

一、规章制度：建立安全生产责任制、安全教育培训、安全技术交底、隐患排查治理、施工现场安全监督、安全生产事故应急救援预案等安全相关管理制度，制度需符合项目招标人发包单位）安全生产管理要求。

二、安全管理机构及安全管理人员配置：（1）公司级安全生产管理机构及专职安全管理人员配备符合国家相关法律法规要求；（2）施工现场配备至少1名项目专（兼）职现场安全生产管理人员。

三、安全教育培训：项目从业人员应具备所从事岗位的安全知识和技能，并有教育培训档案。

四、作业人员：特种作业人员、特种设备作业人员具有合法有效的作业资格证书，持证上岗。

五、设备保障：主要施工机械和设备的数量、规格型号符合项目需求，相关机械设备工况良好、证件齐全、检测合格、定期检测维保。

六、保险：办理项目从业人员工伤保险、人身意外伤害险等有关保险，临聘用工应为其购买相关商业保险。

七、劳动防护用品：为项目从业人员配备的劳动防护用品应符合国家标准或者行业标准。

八、风险管控清单：对承包项目的主要风险进行辨识，并制定管控措施，建立风险分级管控清单。


投标人须知

1.总则

1.1招标项目概况

根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对项目施工进行招标。

招标人：见投标人须知前附表。

招标代理机构：见投标人须知前附表。

工程名称：见投标人须知前附表。

工程建设地点：见投标人须知前附表。

工程承包方式：见投标人须知前附表。

1.1.7 本项目所属行业：见投标人须知前附表。
1.2招标项目的资金来源和落实情况

资金来源及比例：见投标人须知前附表。

资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3招标范围、计划工期和质量要求

招标范围：见投标人须知前附表。

计划工期：见投标人须知前附表。

质量要求：见投标人须知前附表。

1.4投标人资格要求

投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：

资质要求：见投标人须知前附表；

业绩要求：见投标人须知前附表；

拟派项目负责人的资格要求：见投标人须知前附表；

其他要求：见投标人须知前附表。

投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

联合体的各专业资质等级，根据联合体协议约定的专业分工，分别按照承担相应专业工作的资质等级较低的单位确定；

联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标；

联合体投标其他要求见投标人须知前附表。

投标人的资格审查方式：见投标人须知前附表。

投标人（投标人是联合体的，指联合体各方）不得存在下列情形之一：

为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

为与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人；

不同投标人的单位负责人为同一人或者互相存在控股、管理关系的；

为本标段前期准备提供设计或咨询服务的；

为本标段的监理人；

为本标段的代建人；

为本标段提供招标代理服务的；

与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

进入清算程序，或被宣告破产；

被依法暂停或取消投标资格的；

（14）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.5费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9踏勘现场

投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。

投标人踏勘现场发生的费用自理。

除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10投标预备会

投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.11分包

投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作进行分包的，应符合相关法律法规规定。

1.12偏差

投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

投标人须知前附表允许投标文件偏差招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏差范围和幅度。投标人应响应评标委员会要求，对存在的细微偏差在评标结束前予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以细微偏差作不利于该投标人的量化。

1.12.3 投标文件中的下列偏差为细微偏差：
（1）在按照第三章“评标办法 ”的规定对投标价进行算术性错误修正及其他错误修正后，最终投标报价未超过最高投标限价的情况下，出现第三章 “评标办法 ”规定的算术性错误和投标报价的其他错误；
（2）施工组织设计（含关键工程技术方案）和项目管理机构不够完善；
（3）投标文件页码不连续 、个别文字有遗漏错误等不影响投标文件实质性内容的偏差。
1.12.4 评标委员会对投标文件中的细微偏差按如下规定处理：
（1）对于本章第 1.12.3 项（1）目所述的细微偏差，按照第三章“评标办法”的规定予以修正并要求投标人进行澄清；
（2）对于本章第 1.12.3 项（2）目所述的细微偏差，如果采用技术通过制的合理低价法评标，应要求投标人对细微偏差进行澄清，只有投标人的澄清文件被评标委员会接受，投标人才能参加评标价的最终评比。如果采用综合评分法评标，评标委员会可在相关评分因素的评分中酌情扣分；
（3）对于本章第 1.12.3 项（3）、（4）目所述的细微偏差，可要求投标人对细微偏差进行澄清。
1.12.5 投标人应根据招标文件的要求提供施工组织设计等内容以对招标文件作出响应。
2.招标文件

2.1招标文件的组成

本招标文件包括：

招标公告；

投标人须知；

评标办法；

合同条款及格式；

工程量清单编制；

技术标准和要求；

图纸及其他资料；

投标文件格式；

投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2招标文件的澄清

投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的要求提疑，要求招标人对招标文件予以澄清。招标文件的澄清将按前附表规定的时间和方式发布，但不指明澄清问题的来源。当招标文件的澄清内容与招标文件相互矛盾时，以最后发出的补充文件为准。

2.3招标文件的修改

招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有潜在投标人。修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人将在投标截止时间至少X日前发布修改文件；不足X日的，招标人应当顺延提交投标文件的截止时间。

当招标文件的修改内容与招标文件相互矛盾时，以最后发出的补充文件为准。

3.投标文件

3.1投标文件的组成

投标文件根据评标办法由投标文件商务技术文件、报价文件、资格审查文件等组成。

3.2投标报价

投标人应按照第八章“投标文件格式”的要求填写投标报价。

投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“投标报价”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

工程量清单计价方式：见投标人须知前附表，投标人应按第五章“工程量清单编制”的要求填写相应表格，具体表式按招标文件第八章“投标文件格式”提供并报价。

招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。

投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3投标有效期

在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式（或电子交易平台）通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4投标保证金

投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式提交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的由联合体牵头人提交投标保证金，并应符合投标人须知前附表的规定。

投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

投标保证金的退还：

未中标单位的在中标通知书发出后退还。

中标单位的在合同签订后退还。
有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

在提交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前，投标人撤销其投标文件的；
中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约担保；

投标人须知前附表规定的其他情形。

3.5资格审查文件证明资料

见须知前附表3.5。

3.6备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。
3.7投标文件的编制

3.7.1投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。

3.7.2投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3电子投标的要求

（1）电子投标文件签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

（2）电子投标文件制作要求见投标人须知前附表。

（3）电子投标文件所附证书证件及业绩证明文件要求见投标人须知前附表规定。

3.7.4投标文件格式

投标文件包括本须知第3.1条中规定的内容，投标人提交的投标文件应使用招标文件所提供的投标文件全部格式（表格可以按同样格式扩展）。

4.投标

投标文件的密封和标记

4.1.1投标文件的密封、标记和电子投标加密要求见投标人须知前附表。

投标文件的递交

4.2.1投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2投标人通过下载招标文件的电子招标投标交易平台递交电子投标文件。

4.2.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4投标人完成电子投标文件上传后，电子招标投标交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。

4.2.5电子投标文件的拒收情形：见投标人须知前附表。

投标文件的修改与撤回

4.3.1在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。
4.3.2修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5.开标

开标时间和地点

见投标人须知前附表。

开标程序

见投标人须知前附表。

开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标时提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

特殊情况处置

见投标人须知前附表。

6.评标

评标委员会

6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

评标

6.3.1评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.合同授予

中标候选人公示媒介及期限

中标候选人公示媒介及期限见投标人须知前附表。

定标方式

7.2.1招标人授权评标委员会确定中标人或根据评标委员会推荐中标候选人确定中标人的（评定分离除外），招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

7.2.9招标人应当将中标结果情况在投标人须知前附表7.2.9规定的媒介上公告不少于3日。

7.2.10定标后且中标通知书发出前有下列情形之一的，招标人可以组织原定标委员会从其他中标候选人中按原定标方法确定中标人：

中标人放弃中标资格或者拒不签订合同的；

中标人被查实存在违法行为影响中标结果的；

投标人须知前附表7.2.10规定的其他情形。

 7.2.11定标后有下列情形之一的，应重新定标：

（1）查实定标委员会未按定标办法公正履职的；

（2）有定标委员会成员与中标候选人有利害关系且未申请回避的；

（3）投标人须知前附表7.2.11规定的其他情形。

中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

履约担保

7.4.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、履约担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保要求向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保要求。

7.4.2中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

签订合同

7.5.1招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，或者不按照招标文件要求提交履约担保的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.5.3联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

8.重新招标和不再招标

重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（3）评标委员会在评审过程中按规定否决不合格投标或界定为废标后，因有效投标人不足三家的，由评标委员会采用记名投标方式确定是否具有竞争性。评标委员会认为有效投标仍然具有竞争性的，对过程和结论进行充分论证并形成书面报告后，对有效投标进行评审；如认为没有竞争性的，招标人将依法重新招标。
（4）其他情形见投标人须知前附表。
不再招标

见投标人须知前附表。

9.纪律和监督

对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

异议和投诉

9.5.1异议

（1）潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间X日前以书面形式向招标人提出。招标人将在收到异议之日起X日内作出书面答复；作出答复前，暂停招标投标活动。

（2）投标人认为开标不符合有关规定的，应当在开标时提出异议。招标人将当场对异议给予处理或者告知处理的办法。异议和答复应记入开标记录或者制作专门记录以存档备查。

（3）投标人及其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期内以书面形式向招标人提出。招标人将在收到异议之日起X日内作出书面答复；作出答复前，暂停招标投标活动。

9.5.2投诉

投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起X日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料，具体要求按国家、省及当地招投标主管部门制定的规定。就招标文件、开标和评标结果投诉的，应当先向招标人提出异议，异议答复期不计算在前款规定的期限内。

上述时限最后一日如遇国家法定休假日的，顺延至法定休假日后的第一个工作日。

投诉受理部门及联系方式

投诉受理的具体部门及电话详见招标公告。
10.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

第三章评标办法

评标办法前附表

	条款号
	条款内容
	编列内容

	1
	综合得分相等时优先顺序
	本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质要求的投标文件，按照经评审的综合得分由高到低的顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。经评审的综合得分相等时，评标委员会应依照以下优先顺序推荐中标候选人：

（1）评标价低的投标人优先；

（2）采用随机抽球方式，先抽到的投标人优先。

	2.1.1
	商务技术文件形式评审与响应性评审标准
	（1）投标文件商务技术文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨：

a．投标函按招标文件规定填报了项目名称 、 标段号 、补遗书编号（如有）、工期、工程质量要求及安全目标、拟委任项目负责人、项目技术负责人、专职安全人员；

b．投标函附录的所有数据均符合招标文件规定；

c．投标文件组成齐全完整 ， 内容均按规定填写。

（2）投标文件商务技术文件中法定代表人签字或盖章、投标人的单位电子印章盖章齐全 ，符合招标文件规定。

（3）投标人按照招标文件的规定提供了投标保证金。

（4）投标人法定代表人授权委托代理人签署投标文件的，需提交授权委托书 ，且授权人在授权书上盖法定代表人印章或签字 ，授权书加盖投标人单位电子印章。

（5）投标人法定代表人若亲自签署投标文件的，提供了法定代表人身份证明 ，且法定代表人在法定代表人身份证明上签名或盖章。

（6）投标人是独家投标 。（适用于不接受联合体投标）

（7）投标人以联合体形式投标时，联合体协议书满足招标文件的要求 ：投标人按照招标文件提供的格式签订了联合体协议书 ，并明确了联合体牵头人 。（适用于接受联合体投标）

（8） 投标人的分包计划符合招标文件第二章“投标人须知”第1. 11 款规定，且按第八章“投标文件格式”的要求填写“拟分包项目情况表”（如有）。

（9）同一投标人未提交两个及以上不同的投标文件，但招标文件要求提交备选投标的除外。

（10）投标文件中未出现有关投标报价的内容。

（11）投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件规定的时限。

（12）投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应。

（13）权利义务符合招标文件规定：

a．投标人应接受招标文件规定的风险划分原则 ，未提出新的风险划分办法；

b．投标人未增加发包人的责任范围 ，或减少投标人义务；

c．投标人未提出不同的工程验收 、计量、支付办法；

d．投标人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议；

e．投标人在投标活动中无欺诈行为；

f．投标人未对合同条款有重要保留。

（14）人员、业绩 、履约信誉证明材料真实、有效。

	2.1.2
	价格文件形式评审与响应性评审标准
	（1）投标文件价格文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨：
a．投标函按招标文件规定填报了项目名称 、标段号 、补遗书编号（如有）、投标价（包括大写金额和小写金额），且投标人名称与商务技术文件投标人名称一致；
b．已标价工程量清单说明文字与招标文件规定一致 ，未进行实质性修改和删减；
c．投标文件组成齐全完整 ， 内容均按规定填写。
（2）投标文件价格文件中法定代表人签字或盖章、投标人的单位电子印章盖章齐全 ，符合招标文件规定。
（3）投标报价未超过招标文件设定的最高投标限价。
（4）投标报价的大写金额能够确定具体数值。
（5）同一投标人未提交两个及以上不同的投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外。
（6）投标人未提交调价函。

	2.1.3
	资格审查文件评审标准
	（1）投标人具备有效的营业执照、组织机构代码证、资质证书、安全生产许可证和基本账户开户许可证（或银行出具的基本账户存款证明或基本存款账户信息）。

（2）投标人的资质等级符合招标文件规定。
（3）投标人的财务状况符合招标文件规定。
（4）投标人的类似项目业绩符合招标文件规定。
（5）投标人的信誉符合招标文件规定。
（6）投标人的项目负责人、项目技术负责人和专职安全生产管理人员资格、项目负责人在岗情况符合招标文件规定。
（7）投标人的其他要求符合招标文件规定 。
（8）以联合体形式参与投标的，联合体各方均未再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标 ；独立参与投标的 ，投标人未同时参加联合体在同一标段中投标 。（适用于接受联合体投标）

	2.2.1
	分值构成
（总分100 分）
	一、商务技术标评分分值构成

商务技术打分：20分

二、价格标评分分值构成

评标价：80分

	2.2.2
	评标基准价计算方法
	评标基准价的计算：

评标基准价由评标委员会计算、复核并签字确认。除计算差错外，确认后的评标基准价在本次招标期间保持不变。计算差错，仅限于以下两种情况：（1）纯算术性四则运算差错；（2）未按约定的计算方法，多计或少计投标人报价。由于评标差错，导致否决投标错误，重新评标纠正等其他情况，不属于计算差错。

（1）评标价的确定：

评标价是指有效投标报价经算术性错误修正后以及剔除招标文件中暂列金及暂估价的价格。

（2） 评标基准价按以下公式计算

C=B×（1-f）

式中：

C为评标基准价，计算结果四舍五入保留到整数。

下浮率f在价格文件开启后由招标人代表在下列数值中随机抽取：

下浮率f的确定：在“2%、2.2%、2.4%、2.6%、2.8%、3.0%、3.2%、3.4%、3.6%、3.8%、4%”十一个数值中随机确定。

B值计算：所有通过商务技术文件评审及价格文件初步评审的投标人评标价的算术平均值。

	2.2.3
	评标价的偏差率计算公式
	偏差率=100%×（投标人评标价－评标基准价）／评标基准价  偏差率保留    2    位小数。

	条款号
	评分因素
	评分因素权重分值
	各评分因素细分项、分值与评分标准

	2.2.4（1）
	装修施工方案
	0-9分
	1.安全管理：从安全保障体系、现场安全管控、安全应急预案、风险防范措施横向比较（0-4分）

优（3-4 分）、良（2-3 分）、一般（0-2 分）
2.施工组织：施工进度、现场管理、人员管理、重难点处理、环保管控、技术质量体系、提前竣工工期承诺（0-5 分）

优（3-5 分）、良（2-3 分）、一般（0-2 分）

	2.2.4（2）
	主材吻合程度和偏差情况
	0-10分
	主要设备材料的基本功能、技术指标的吻合程度和偏差情况（包括所投标产品的规格型号、配置等）完全满足招标文件要求的，得10分。经评审，存在负偏离的，每偏离一项扣1分，扣至本项分值扣完为止。存在重大负偏离或不满足招标文件核心要求的，本项不得分。

	2.2.4（3）
	类似项目业绩
	0-1分
	投标人自2023年7月1日以来（以合同签订时间为准），完成过装修项目合同金额100万元和面积500㎡以上的，每提供一个得0.5分，满分1分。

	2.2.4（4）
	评标价
	80分
	投标人评标价得分的计算（保留两位小数）

（1） 如果投标人的评标价＞评标基准价，则评标价得分＝80－偏差率×100×2.0； 

（2） 如果投标人的评标价≤评标基准价，则评标价得分＝80＋偏差率×100×1.0。


1.  评标方法
本次评标采用综合评分法。
评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件 ，按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分 ，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人 ，或根据招标人授权直接确定中标人 ，但投标报价低于其成本的除外 。综合评分相等时 ，除评标办法前附表另有约定外 ，评标委员会应依照以下优先顺序推荐中标候选人或确定中标人：
（ 1 ）评标价低的投标人优先；
（ 2 ）采用随机抽球方式，先抽到的投标人优先。
若同一个投标人允许参加两个标段投标且两个标段的综合得分均为第一名时 ，取其评标价高的标段作为推荐中标候选人 ，其它标段不再推荐。
由于评标标准和方法前后内容不一致或者部分条款存在易引起歧义 、模糊的文字 ，导致难以界定投标文件偏差的性质 ，评标委员会应当按照有利于投标人的原则进行处理
评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的 ，应当按照少数服从多数的原则作出结论 。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上以书面形式说明其不同意见和理由并签字确认 。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的 ，视为同意评标结果。
2.  评审标准
2. 1  初步评审标准
2. 1. 1  形式评审标准 ：见评标办法前附表。
2. 1.2  资格评审标准 ：见评标办法前附表。
2. 1.3  响应性评审标准 ：见评标办法前附表。
2.2  分值构成与评分标准
2.2. 1  分值构成
（l）施工组织设计 ：见评标办法前附表；
（2）主要人员 ：见评标办法前附表；
（3）评标价 ：见评标办法前附表

（4）其他评分因素 ：见评标办法前附表。
2.2.2  评标基准价计算
评标基准价计算方法 ：见评标办法前附表。
2.2.3  评标价的偏差率计算
评标价的偏差率计算公式 ：见评标办法前附表。
2.2.4  评分标准
（ 1 ）施工组织设计评分标准 ：见评标办法前附表；
（ 2 ）主要人员评分标准 ：见评标办法前附表；
（3）评标价评分标准 ：见评标办法前附表；
（ 4 ）其他因素评分标准 ：见评标办法前附表。
3.  评标程序
3. 1  商务技术文件、资格审查文件初步评审
3. 1. 1 评标委员会依据本章第 2. 1  款规定的标准对投标文件商务技术文件、资格审查文件进行初步评审 。有一项不符合评审标准的 ，作否决投标处理。
3.2  商务技术文件、资格审查文件详细评审
3.2. 1  评标委员会按本章第 2.2  款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出各投标人的商务和技术得分。
（ 1 ）按本章第 2.2.4 项（ 1 ）目规定的评审因素和分值对施工组织设计计算出得分 A  ；
（ 2 ）按本章第 2.2.4 项（ 2 ）目规定的评审因素和分值对主要人员计算出得分 B；
（3）按本章第 2.2.4 项（ 4 ）目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分 D。
3.2.2  投标人的商务和技术得分分值计算保留小数点后两位 ，小数点后第三位“四舍五入”。
3.2.3  投标人商务技术文件得分=A+B+D  。
3.3  价格文件开标
商务技术文件评审结束后 ，招标人将按照第二章“投标人须知”第 5. 1  款规定的时间和地点对投标文件价格文件（报价文件）进行评审。
3.4  价格文件初步评审
3.4. 1 评标委员会依据本章第 2. 1. 1 项、第 2. 1.3 项规定的评审标准对投标文件价格文件（报价文件）进行初步评审 。有一项不符合评审标准的 ，作否决投标处理。
3.4.2  投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，或由招标人根据评标委员会建议在发出中标通知书前对投标报价进行修正 ，修正的价格经投标人确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的 ，其投标作否决处理。
（ 1 ）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的 ， 以大写金额为准；
（ 2 ）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的 ，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外；
（ 3 ）当各子目的合价累计不等于总价时 ，应以各子目合价累计数为准 ，修正总价；
3.4.3  工程量清单中的投标报价有其他错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，或由招标人根据评标委员会建议在发出中标通知书前对投标报价进行修正 ，修正的价格经投标人确认后具有约束力 。投标人不接受修正价格的 ，其投标作否决处理。
（ 1 ）在招标人给定的工程量清单中漏报了某个工程子目的单价 、合价或总额价 ，或所报单价、合价或总额价减少了报价范围 ，则漏报的工程子目单价 、合价和总额价或单价 、合价和总额价中减少的报价内容视为已含入其他工程子目的单价 、合价和总额价之中。
（ 2 ）在招标人给定的工程量清单中多报了某个工程子目的单价 、合价或总额价 ，或所报单价、合价或总额价增加了报价范围 ，则从投标报价中扣除多报的工程子目报价或工程子目报价中增加了报价范围的部分报价。
（3）当单价与数量的乘积与合价（金额）虽然一致，但投标人修改了该子目的工程数量，则其合价按招标人给定的工程数量乘以投标人所报单价予以修正。
3.4.4  修正后的最终投标报价若超过最高投标限价 ，评标委员会应否决其投标。
3.4.5  修正后的最终投标报价仅作为签订合同的一个依据 ，不参与评标价得分的计算。
3.4.6  评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的 ，应当要求该投标人作出说明并提供相应的证明材料 。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的 ， 由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标 ，并否决其投标。
3.5  价格文件详细评审
3.5. 1  评标委员会按本章第 2.2.4 项（3） 目规定的评审因素和分值对评标价计算出得分 C 。评标价得分分值计算保留小数点后两位 ，小数点后第三位“四舍五入”。
3.5.2  投标人综合得分=投标人的商务和技术得分（ A+B+D ）+评标价得分（C）。
3.6  投标文件相关信息的核查

3.6.1 评标委员会应对在评标过程中发现的投标人与投标人之间、投标人与招标人之间存在的串通投标的情形进行评审和认定 。投标人存在串通投标 、弄虚作假 、行贿等违法行为的 ，评标委员会应否决其投标。
（ 1 ）有下列情形之一的 ，属于投标人相互串通投标：
a.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；
b.投标人之间约定中标人；
c.投标人之间约定部分投标人放弃投标或中标；

d.属于同一集团 、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；
e.投标人之间为谋取中标或排斥特定投标人而采取的其他联合行动。
（2）有下列情形之一的 ，视为投标人相互串通投标：
a.不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制；
b.不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；
c.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
d.不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；
e.不同投标人的投标文件相互混装；
f.不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出。
（3）有下列情形之一的 ，属于招标人与投标人串通投标：
a.招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人;
b.招标人直接或间接向投标人泄露标底 、评标委员会成员等信息；
c.招标人明示或暗示投标人压低或抬高投标报价；
d.招标人授意投标人撤换 、修改投标文件；
e.招标人明示或暗示投标人为特定投标人中标提供方便；
f.招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。
（4）投标人有下列情形之一的 ，属于弄虚作假的行为：
a.使用通过受让或租借等方式获取的资格、资质证书投标；
b.使用伪造 、变造的许可证件；
c.提供虚假的财务状况或业绩；
d.提供虚假的项目负责人或主要技术人员简历、劳动关系证明；
e.提供虚假的信用状况；

f.其他弄虚作假的行为。
3.7  投标文件的澄清和说明
3.7. 1  在评标过程中，评标委员会可以通过“浙江省海港集团电子招标采购平台”要求投标人对所提交投标文件中含义不明确的内容、明显文字或计算错误进行澄清或说明 。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明 。投标人不按评标委员会要求澄清或说明的 ，评标委员会应否决其投标。
3.7.2  澄清和说明不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的澄清、说明属于投标文件的组成部分。
3.7.3  评标委员会不得暗示或诱导投标人作出澄清、说明，对投标人提交的澄清、说明有疑问的，可以要求投标人进一步澄清或说明 ，直至满足评标委员会的要求。
3.7.4  凡超出招标文件规定的或给发包人带来未曾要求的利益的变化、偏差或其他因素在评标时不予考虑。
3.8   不得否决投标的情形
投标文件存在第二章“投标人须知”第 1. 12.3 项所列情形的 ，均视为细微偏差 ，评标委员会不得否决投标人的投标 ，应按照第二章“投标人须知”第 1. 12.4 项规定的原则处理。
3.9  评标结果
3.9. 1  除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照综合得分由高到低的顺序推荐中标候选人。
3.9.2  评标委员会完成评标后 ，应向招标人提交书面评标报告。
第四章 合同条款及格式
部门合同编号：
（项目名称）工程

施工合同

甲方：温州港集团有限公司物业管理服务分公司      

地址： 温州市朔门大厦2幢三层西首                                       

联系人：         电话：          传真：/               

乙方：    

地址：

联系人：         电话：          传真：/               

鉴于乙方是一家符合国家相关资质要求的建筑公司，经公开招标，甲方将海港大厦17层样板房装修项目包给乙方施工。为明确双方在施工过程中的权利、义务，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》等有关规定，经双方协商同意签订本合同。
第一条 工程概况
1、工程名称：                 
2、工程地点：                  
3、工程内容：                       。
4、工程造价：合同造价暂定为人民币（大写）         元整，即￥     （含 %增值税），详见工程量清单，待工程完工后按实结算。
第二条 工程价款结算与支付
1、工程承包采取以下第 （1） 种方式：
（1）包工包料；
（2）包工不包料；
（3）包工包部分材料。
2、工程结算
2.1本合同采用固定综合单价方式，以工程量清单作为投标报价及工程结算的依据。中标后工程量经甲方审批可按实计算、调整，但中标单位所报的投标综合单价不因市场价格(包括但不限于人工、材料、设备等)波动、法律政策变化等变化而调整。乙方确认，其报价已包括工程量清单中为实施和完成本工程所需的材料、人工、设备、机械、运输、安装、调试、管理、措施、保险、税费、安全防护等一切费用，无任何附加费用。
2.2产生其他单列项目、小项目和零星工程时，结算时有定额可套的按《建设工程工程量清单计价规范（GB50587-2013版）》、《浙江省建设工程计价规则（2018版）》、《浙江省建筑工程预算定额（2018版）》（含结构、装饰）、《 浙江省安装工程预算定额（2018版）》套用，按《浙江省建设工程施工取费定额（2018版）》取费（装饰、安装均按三类中间值取费），无定额可套的甲乙双方协商定价。工程量按实结算。在施工过程中，甲方若需要增加预算以外的工作内容，以双方确认的工程联系单为准，并作为结算调整的依据。
3、乙方提供履约担保的形式、金额及期限：在签订合同前，乙方须提交履约担保（银行转账），金额为合同价的2%。担保期限自提供担保之日起至工程验收合格之日止，不管因何种原因导致工期延长，所需费用由乙方承担。如乙方有违约，甲方有权从履约担保中扣除违约金、赔偿金（如有）。若乙方的违约金、赔偿金金额超过履约担保的金额，乙方应在甲方执行履约担保后15日内及时补足，否则甲方有权从拟支付的工程款中扣除以补足履约担保金额。
4、工程款支付方式：

（1)工程款支付方式：合同签订，以乙方提交见索即付预付款银行保函为付款前置条件，且甲方收到乙方开具的增值税专用发票后15日内支付合同价的30%作为预付款不扣回；项目通过工程验收、消防验收备案，乙方提交应归档的全部技术文件资料、工程结算资料后甲方报送浙江省海港投资运营集团审计职能部门进行审计，工程价款的结算最终以浙江省海港投资运营集团审计职能部门审定数为准，甲方收到乙方提供的增值税专用发票（剩余工程款）后15个工作日内支付至审计价总金额的98.5%，乙方可向甲方提交等额【不可撤销、见索即付独立银行质量保函】（担保金额为审计总价款1.5%）替代现金质量保证金，甲方收到符合要求的独立保函后15个工作日内将剩余1.5%款项一次性支付给乙方。保函必须由国有/股份制商业银行开立，明确约定为独立保函，甲方凭保函原件及书面索赔通知即可向开立银行索赔，银行不得以甲乙双方工程争议为由拒绝付款。保函有效期覆盖全部缺陷责任期，缺陷责任期满且无索赔情形，甲方无息退还保函。
（2)质保金：剩余1.5%作为工程质量保证金，待保修期满且无质量问题，于15个工作日内一次性退还（不计息），保修期24个月，自通过验收之日起计算；质保期内出现质量问题，乙方需在接到通知后72小时内到场整改，整改费用由乙方承担，逾期整改甲方有权委托第三方处理，费用从质保金中扣除。
第三条 工期

1、计划开工日期：年月日，具体日期以开工报告为准。
计划竣工日期：年月日，具体日期以竣工报告为准。

工期总日历天数：80天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。除甲方书面确认顺延工期的情况外，其它任何情况均不予顺延工期。
第四条 物资供应
 1、本合同全部工程所需材料按下列第 （1） 方式办理：
本项目所有材料由乙方按项目提供；
本项目所有材料由甲方按项目提供；
材料价格的确定：材料的价格以投标文件中的综合单价为准。
所有材料、设备进场程序、质量均应符合国家有关施工规范的规定。对不符合约定的产品不得使用，乙方应当重新采购符合要求的产品，并承担由此发生的全部费用，工期不予顺延。
第五条 工程质量
本工程质量标准必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求。
第六条 施工前准备
1、乙方应及时编制施工组织设计和施工方案、施工预算、施工进度计划送甲方。
2、甲方负责接通施工现场“三通一平”。
3、乙方负责施工区域的临时道路、临时设施、水电管线铺设管理。
4、本合同签订后7天内，乙方应为其现场全部施工人员投保合同工期内的团体人身意外伤害保险，保证其施工人员在施工期间受到意外伤害事故时能得到全额赔偿或补偿；不管因何种原因导致实际施工期超过保险期的，乙方应向保险公司另办续保手续，费用由乙方自负。如乙方未办投保、续保手续或投保人员与伤亡人员不符时，一切后果及赔偿责任由乙方自负，与甲方无涉。如甲方因此垫付相关费用的，有权向乙方追偿。
5、乙方应将施工人员投保凭证复印件交由甲方存档。如乙方违约不投保或未续保或遗漏投保，造成乙方受到意外伤害事故人员不能得到保险赔偿或补偿，引发受伤害家属干扰甲方生产、办公等秩序的，甲方有权解除本合同，同时乙方应承担合同金额10%的违约金，违约金不能弥补甲方损失的，乙方还应当按甲方实际损失赔偿。

6、农民工工资：乙方严格遵守《保障农民工工资支付条例》，全面落实农民工实名制管理，按时足额发放农民工工资，严禁拖欠农民工工资。若乙方出现拖欠农民工工资情况，引发投诉、上访、围堵甲方现场等事件，所有经济损失与法律责任由乙方承担；甲方有权暂停支付工程款，如甲方代为垫付农民工工资，可向乙方全额追偿，并有权追究乙方违约责任。
第七条 施工要求
1、乙方必须保证施工质量，因乙方原因造成工程质量未达到国家有关施工质量验收规范、标准或甲方要求的，甲方有权要求乙方无条件返工直至工程质量达标为止，并由乙方承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

2、乙方须服从项目监理单位就施工安全、环境保护、施工进度、施工现场及本项目相关事项实施的监理、管理与协调。
3、乙方上道工序结束，经监理验收合格后，方能进入下一道工序的施工；如不合格，乙方必须无条件返工，并承担由此增加的费用和（或）延误的工期。
4、施工期间，乙方应遵守甲方的有关管理规定，如因乙方原因造成事故或被有关部门处罚的，所造成的人员伤亡和/或财产损失赔偿责任概由乙方承担。
5、施工期间，乙方应服从甲方工作人员现场的安排，无条件配合甲方管理。
6、乙方现场施工结束，应做好工完场清。 
第八条 施工与设计变更
1、乙方在组织施工中，必须遵照国家、行业及设计要求的施工验收规范和质量检验标准组织施工。
2、在组织施工中，如必须变更设计，应按下列程序办理：
（1）施工中发现设计有错误或严重不合理的地方，乙方应书面通知甲方，由甲方在 5个工作日内提出修改或变更设计文件，经甲乙双方办理签证手续后，方可继续施工。
（2）施工中如遇变更超出原设计标准或规模时，须经原批准单位审批同意，甲乙双方办理签证手续后方可继续施工。在设计变更未批准前，任何一方不能强行施工。
（3）在施工中如遇中途停建、缓建，甲乙双方对在建工程应商定做到合理部位。
3、在施工中由乙方本身的原因造成的停工、返工、材料构件的倒运、机械二次进场等损失，由乙方自行负担。
4、乙方要严格执行隐蔽工程验收制度。隐蔽工程完成后必须经过验收合格做出记录，方能进入下一道工序的施工。凡隐蔽工程均应由乙方先行施工质量自检，自检合格后，乙方应提前1个工作日书面通知甲方，共同进行验收，并办理验收手续；届时如甲方无特殊原因拒不参加的，乙方可以自行检查验收，并应作好记录，甲方应予承认。如甲方以后提出检查时，其检查结果不符合要求的，检查费由乙方负担，符合要求检查费由甲方负担。
5、在施工中甲方认为需要变更的工程项目的价格确定:（1）投标书和合同中已有适用于变更工程项目的价格，按投标书和合同已有的价格计算；（2）投标书和合同中只有类似于变更工程项目的价格，可以参照类似价格变更；（3）投标书和合同中没有适用或类似于变更工程项目的价格，按照合同第二条第2款执行。以上均须报经甲方同意后方可作为变更价格。
第九条 竣工验收与保修
1、本工程质量标准：按国家验收标准一次性验收合格。
2、保修及保修期限
工程竣工验收后，乙方对施工的工程质量负责保修。保修期如下：（1）基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；（3）供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；（4）电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。其他项目保修期限约定如下：其他未列明专业工程的保修期如国家、省、市有规定的从其规定，否则均为2年。
3、本工程质量缺陷责任期为二年，自竣工验收合格之日起计算。

乙方应在竣工验收前向甲方移送全部施工资料，未按期、全部移交的，每逾期一天，乙方应向甲方支付合同价款0.3%的违约金。

第十条 违约责任
1、乙方未在合同约定的工期内竣工并经甲方验收合格的，包括但不限于不能按期开工或中途无故停工或因工程质量问题甲方验收不合格的,每逾期一天，乙方应向甲方支付合同价款0.3%的违约金；逾期三十日以上的，甲方有权单方解除本合同（合同解除后由甲方单方执行对已完工程进行结算），要求乙方支付合同价款 20%的违约金。
2、甲方未按本合同约定的期限支付合同价款的，每逾期一天，甲方应向乙方支付逾期付款数额0.1%的违约金。
3、若乙方未遵守甲方的安全规章制度及《安全管理协议书》，违规作业造成事故的，乙方须承担相应的赔偿责任；如果因此造成甲方不能正常作业的，乙方应按合同价款的10%承担违约金，违约金不足于弥补甲方遭受的损失的，乙方应补足差额。
4、甲乙双方任何一方有其他违约行为，且经书面通知后5日内仍未纠正的，违约方必须支付守约方500元/次的违约金。
5、甲方严禁乙方将工程转包或分包，如发生上述情形，乙方应承担合同价款20%的违约金，同时，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿因此给甲方造成的全部损失。

6、项目技术负责人须严格执行每日开工30分钟内签到、下班签退，严禁代签、补签、迟到早退。单次缺签、代签的，乙方支付违约金500元/次；月度缺签≥3次，支付违约金3000元；月度到岗率＜80%，乙方支付违约金10000元，并按甲方要求更换项目技术负责人。

清退条款
合同签订后出现以下情形之一的，将启动清退程序：
（1）合同期内，作业人员因违章指挥、违规作业或违反劳动纪律等行为，导致发生重伤及以上责任事故的。
（2）违章冒险作业情节严重，存在较大亡人风险，且现场拒不停止作业的。
（3）合同期内，作业人员吸毒或携带违禁物品进入作业现场，经现场抽查或举报查实的。
（4）作业人员持用虚假证件、冒名顶替、伪造履历入职，或隐瞒重大职业健康禁忌，经查实的。
（5）合同期内，作业人员接连发生习惯性违章行为，屡教不改的。
（6）合同期内，作业人员因故意或过失，导致公司、各单位遭受50万元及以上直接经济损失或造成负面舆情影响的。
（7）合同期内，专（兼）安全生产管理人员未按规定履行安全生产管理职责，存在未开展现场检查并形成检查记录、未开展安全教育并形成教育记录等履职不到位情形且不配合整改的。
（8）合同期内，管理人员未按各单位合理要求落实整改或拒不整改的。
（9）发生其他法定禁止行为的。
第十二条 其他约定
1、本工程施工现场甲方提供水电接口，工程所需供电、供水线路由乙方自行解决。施工过程中水电费由甲方承担。
2、乙方必须遵守国家有关安全生产的法律、法规。
3、甲乙双方签订本合同时，必须同时签订《施工安全管理协议》《工程质量保修书》、《廉政协议书》、《安全管理协议书》、《不拖欠民工工资承诺书》、《合作伙伴合规承诺书》、《环境保护管理协议》与本合同同时生效，具有相同的法律效力，甲乙双方必须共同遵守。
4、乙方应及时向其施工人员发放工资。对于乙方人员的用工、待遇、工伤等纠纷概由乙方负责，与甲方无关。
第十三条 附则
1、本合同条款如有未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定签订补充协议；补充协议系本合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。
2、本合同有关的一切争议，由双方协商解决；协商不成，双方均可向工程所在地人民法院提起诉讼。
3、本合同自乙方提供履约担保且双方签字盖章之日起生效。
4、本合同共肆份，甲方执贰份，乙方执贰份。
第十四条 合同文件构成
下列文件一起构成合同文件：
（1）工程承包合同及其附件、补充协议；
（2）中标通知书；
（3）投标函及其附录； 
（4）已标价工程量清单或预算书；
（5）技术标准和要求；
（6）其他合同文件。
上述文件如有约定不一致之处，以排列在前的文件为准。
甲方（盖章）：                                乙方（盖章）：
代表：                                       代表： 
    年    月    日                                年    月    日
附件1： 
工程质量保修书
甲方（建设单位）：                               
乙方（施工单位）：                               

丙方（监理单位）：                               
甲乙丙三方根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就海港大厦17层样板房装修项目签订工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
乙方在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及三方约定的其他项目。具体保修的内容，三方约定如下：本工程施工合同范围内的所有承包人施工的工程内容。
二、质量保修期
1、根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
2、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
3、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5 年；
4、装修工程为2年；
5、电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；
6、供热与供冷系统为  2 个采暖期、供冷期；
7、住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 2 年；
其他项目保修期限约定如下：本工程保修期为2年。延保期从保修完成之日（甲方要求更换之日）开始计算，未列明的其他内容的保修期国家省市有规定的从其规定，没有规定的则保修期为2年。 
质量保修期自工程验收合格之日起计算。
缺陷责任期：二年，自竣工验收合格之日起计算。
三、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，乙方应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。乙方不在约定期限内派人保修的，甲方可以委托他人修理，费用由甲方承担。
2．发生紧急事故需抢修的，乙方在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，乙方实施保修。
4．质量保修完成后，由甲方组织验收。
四、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
五、三方约定的其他工程质量保修事项：工程验收合格后，乙方提供结算价的1.5%作为工程质量保证金，待质保期2年满后无质量问题，一次性退还。
工程质量保修书由甲乙丙三方在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
甲方(公章)：         乙方(公章)：          丙方(公章)：          
地  址：      地  址：   地  址：
法定代表人(签字)：     法定代表人(签字)：    法定代表人(签字)：
委托代理人(签字)：   委托代理人(签字)：      委托代理人(签字)：     
电  话：          电  话：    电  话：
开户银行： 开户银行：  开户银行：
账  号：   账  号：         账  号：
附件2:
廉洁协议书
甲方：温州港集团有限公司物业管理服务分公司 
乙方：
双方本年度生产经营合同（以下简称主合同）:         ，为进一步完善监督制约机制，确保工作质量和预防职务犯罪，规范生产经营从业人员的行为，加强个人廉洁自律，根据国家及温州港集团有关廉洁建设规定，并结合实际特订立本协议如下：
一、双方职责
1.甲乙双方应当自觉遵守国家法律法规以及有关廉洁建设的各项规定。
2.甲乙双方应当严格执行合同规定，自觉按合同办事。
3.双方业务活动坚持公开、公正、诚信的原则（除法律认定的商业秘密或合同文件另有规定之外），不得损害国家利益和企业利益。
二、双方廉洁义务
1.甲方义务
（1）甲方工作人员应保持与乙方正常的工作交往，不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得要求乙方报销任何应由个人支付的费用，不得以任何形式向乙方索要和收受回扣或变相收受贿赂。
（2）甲方工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐活动。
（3）甲方工作人员不得要求或者接收乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。
（4）甲方工作人员不得向乙方介绍亲属或亲友从事与甲方工作有关的经济活动。
2.乙方义务
（1）乙方应当通过正规途径开展相关业务工作，不得向甲方工作人员及第三方赠送礼金、有价证券和贵重物品等。
（2）乙方不得为谋取私利擅自与甲方工作人员及中介机构就有关工作问题进行私下商谈或达成默契。
（3）乙方不得以洽谈业务、签订经济合同为借口，邀请甲方工作人员外出旅游和进入营业性高消费娱乐场所。
（4）乙方不得为甲方单位或个人购置或者提供通信工具、交通工具、家电、高档办公用品等。
（5）乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议者，应向甲方上级主管单位举报。甲方不得以任何借口对乙方进行报复。 
（6）甲方工作人员明示或暗示乙方给予贿赂或报酬的，乙方必须予以拒绝，并将情况通报甲方纪检监察部门。
三、违约责任
1.如发现甲方工作人员违反上述协议者，甲方视情况予以批评、通报、警告直至开除；情况严重者将追究其经济与法律责任。
2.如发现乙方工作人员违反上述协议，按乙方制度进行调查，并由乙方按其制度进行处理；情节严重的，甲方有权解除合同。
3.甲乙双方监督单位为其上级主管部门。
四、附则
1.本协议作为合同的附件，与合同具有同等法律效力。经双方签名并加盖公章或合同章后立即生效。
2.本协议的有效期为双方签署之日起至该合同完成时止。
3.本协议一式六份，由甲乙双方各执三份。
甲方(盖章)：温州港集团有限公司物业管理服务分公司
法定代表人或其委托代理人（签名）：  
签订日期：     年    月     日
乙方(盖章)： 
法定代表人或其委托代理人（签名）： 
签订日期：     年    月     日
附件3:
安全管理协议
甲方：温州港集团有限公司物业管理服务分公司
乙方：
为了加强在温州港集团有限公司物业管理服务分公司管辖范围内外来施工单位作业活动的安全管理，规范施工单位作业人员的安全生产行为，在实施过程中创造安全、高效的施工环境，按照《中华人民共和国安全生产法》、《浙江省安全生产条例》等规定，切实搞好本项目的安全管理工作，确保施工范围内甲方设施设备安全，经甲乙双方协商一致达成以下协议： 
1.确定协议管理内容：承包           项目；甲方同意乙方在承包项目范围内从事施工作业。
2. 甲方指派          （电话：     ）、乙方指     （电话：  ）作为各自单位负责本协议现场安全有关事项的联系、协调工作。同时负有管理、检查、督促职责。
3.甲方责任
(1)严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行项目承包合同或施工合同中的有关安全要求。
(2)按照“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，项目使用人或所在地管理方为安全生产管理主要责任人。
(3) 施工前对乙方进行安全交底。
(4) 组织对乙方施工现场进行安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患，对乙方不符合安全生产要求的行为有权要求其整改。
4.乙方职责
(1)严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《浙江省安全生产条例》等有关安全生产的法律法规的规定；认真执行项目 承包合同或施工合同中的有关安全要求。
(2)坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，各项目负责人、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本协议的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
(3)建立健全安全生产责任制，及时发现并消除安全隐患。确保安全生产经费有效投入，各防护用品到位，并能正确使用，防止事故发生。乙方应根据安全生产相关法律法规的规定配备相应资质的安全生产人员，确保安全生产。
(4)乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。
(5)乙方参加施工的人员，必须严格执行国家有关法律、法规和甲方的有关规定，对有关人员进行安全教育和相关培训，并熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程。特种作业人员必须持证上岗，施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理或负责人必须承担管理责任。
(6)对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。
(7)操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人或安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
(8)所有施工机具设备和高空作业 的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。一经开工，就表示乙方已确认该施工现场、作业环境、设施设备和工器具等符合安全生产要求和处于安全状态。作业过程中因乙方原因或由于上述因素不良而导致的事故及造成第三责任事故均由乙方承担事故责任，并赔偿其事故的一切经济损失。
(9)施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。
(10)乙方施工过程中如需使用水、电、动用明火或借用甲方设备设施等，乙方必须事先向甲方主管部门办理审批手续，经甲方同意后，由专人负责落实。
（11）乙方人员下班后应切断电源，确保用电 安全。如遇大风、大雾天、雷暴雨等恶劣气候影响作业安全时，禁止作业。
（12）乙方在施工（作业）结束后，必须对施工现场彻底清理，做到工完、料尽、场地清，并及时通知甲方项目负责人验收。

5.甲方建议乙方对其施工人员购买相应的财产一切险或其他险种等。
6.违约责任
（1）乙方在施工过程中未按照甲方要求进行作业或乙方作业人员发生“三违”等现象的，应按照甲方的相关规定进行处理。
（2）乙方在施工作业中发生事故，由乙方按照《生产安全事故报告和调查处理条例》向事故发生地的负责安全生产监督管理职责的有关部门的报告，同时立即告知甲方。事故善后工作由乙方负责处理，甲方应配合乙方做好事故调查处理工作。
（3）事故责任及经济赔偿，因双方责任发生的生产安全事故，根据事故责任划分（以安全管理部门或当地政府事故处理责任部门出具的事故责任判定书为准），由各自承担相应事故责任及经济赔偿。
（4）由于乙方或自然原因、意外事故引起的人员伤亡、环境事故以及财产损失，均由乙方负责，与甲方无关，乙方应自行做好善后工作，防止事态扩大。如因乙方或乙方施工人员的原因造成甲方财产损失、人员伤害的，乙方应承担由此引起的一切损失。
（5）乙方对甲方提出的安全整改意见不及时整改，每逾期一天，乙方应按100元至500元/天承担违约责任。
7.本协议各项规定适用于协议双方，如遇有同国家和政府有关法律法规不符的按国家和政府的有关规定执行。
8.本协议在执行过程中产生的或与本协议有关的争议及分歧，双方应通过友好协商解决，无法达成共识时应提交温州仲裁委员会申请仲裁，在裁决期间，如果争议是局部的，除正在进行裁决部分外，其他部分应继续执行。
9.本协议由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效。
10.本协议一式二份，双方各执一份。
甲方(盖章)：温州港集团有限公司物业管理服务分公司
法定代表人或其委托代理人（签名）：  
签订日期：     年    月     日
乙方(盖章)： 
法定代表人或其委托代理人（签名）： 
签订日期：     年    月     日
附件4:
环境保护管理协议

甲方：   温州港集团有限公司物业管理服务分公司   （以下简称甲方）

乙方：                              （以下简称乙方）
为保护环境，实现国家和企业可持续发展的根本保证，降低资源的耗能，改善生态环境。根据国家《环境保护法》、《大气污染防治法》、《环境噪声污染防治法》、《固体废物污染环境防治法》等有关法律法规，服从行业管理，接受有关单位监督检查，经甲乙双方平等协商一致，签订本协议，望双方共同遵守。

一、甲方责任和权利

（一）甲方依据国家《环境保护法》等有关环境保护的法律、法规，可定期、不定期对所辖区域进行环保检查。

（二）对乙方环保管理工作不到位的，甲方可要求乙方立刻或限期落实环保防范措施；情节严重经甲方认定的可单方解除与乙方的业务合作协议。

（三）甲方对其本协议项下的权利与义务的行使情况，不能成为甲方承担不利后果的理由，乙方不得据此要求甲方承担责任或要求据此减轻乙方责任。

二、乙方责任和权利

1、乙方应按照《中华人民共和国环境保护法》全面负责承包范围内环境保护职责，对承包作业的工艺流程实施环保管理和督查。落实生产作业过程中的环境保护措施，做好相关环保工作。

2、乙方应落实环保和卫生管控目标：无一般及以上环境污染事件；无一般及以上公共卫生事件；无职业病病例。

3、乙方应遵守国家有关环境保护法律法规和甲方有关规章制度，服从甲方人员全口径管理。

4、乙方应乙方人员配备符合国家标准的劳保用品，并督促正确穿戴，保障工作人员的安全与健康。

5、乙方应对作业现场的环境保护工作进行监管。对上级监管单位或甲方签发的关于环境保护的隐患整改通知书，乙方应做到认真整改，及时书面反馈整改情况。

6、乙方应对工作中可能产生的废气、噪音、粉尘等加以有效地控制，对于进入甲方所辖生产作业区内的机械车辆应尽可能地控制废气、粉尘，产生噪音，以降低对环境的污染。

7、乙方应合理地使用日常资源（如水、电、气等），人离开关（阀门）关闭的良好习惯，做到既节约能源、又确保安全。

8、乙方应尽量减少污水的产生，并合法、恰当、合理地处理日常污水的排放。

9、乙方应有义务积极参与甲方的各种环保应急工作。

10、乙方须严格遵守甲方现场管理，严格执行规定施工时段（早上9:00-11.30，下午13:30-17:00）。严禁在禁止施工时段进行噪音、敲击、切割、拆除等高噪声作业。如需加班、错峰施工，必须提前向发包方及物业报备并取得同意，全程控制噪音、粉尘，避免影响周边办公公共秩序。施工所有材料、建筑垃圾进出均利用指定施工电梯/通道，乙方负责全程电梯成品保护。开工前对施工电梯轿厢、地面等进行全覆盖硬质防护、板材围挡、防刮防撞保护；电梯出入口地面铺设防滑防脏垫板，做好防尘防污措施。施工期间如有损坏、划伤、污染，由乙方无条件修复、赔偿。施工现场实行定点、分区堆放，所有拆除垃圾、装修垃圾、包装废料、施工废料必须集中堆放在甲方指定垃圾堆放点，严禁随处散落、占用通道、消防通道及公共区域。垃圾做到日产日清、随产随清，现场不得长期堆积，不得产生扬尘、污水、异味，保持作业面干净整洁。

10、乙方确认乙方人员所涉本协议项下的行为，视为乙方行为，其法律效果由乙方承担。

三、事故处理

1、因乙方未按甲方要求，或未尽乙方自身职责疏于管理及违章违法作业，发生环境保护事故的，乙方要承担方事故全部责任。若甲方因该事故被上级公司处罚的，乙方需承担甲方因处罚遭受的经济损失。

2、如乙方环境保护管理不善，事故防范措施落实不力，事故、违章行为频发，甲方有权提前解除服务合同或要求乙方限期更换相关人员，由此产生的后果与责任均由乙方自行处理并负责。

四、本协议各项规定适用于协议双方，如遇有同国家和政府有关法律、法规不符的按国家和政府的有关规定执行。

五、在执行本协议过程中产生的或与本协议有关的争议及分歧，参照主合同有关争议解决的方式执行。
六、本协议有效期与甲乙双方签订的主合同一致。

七、本协议壹式贰份，甲、乙双方各执壹份，具有同等法律效力。

甲方：温州港集团有限公司物业管理服务分公司    乙方：

甲方代表（签字）：                 乙方代表（签字）：

签订时间：   年   月   日

附件5:
不拖欠民工工资承诺书
致： 温州港集团有限公司物业管理服务分公司 
为保护民工的合法权益，不拖欠民工工资，本人       以            法定代表人的资格，郑重承诺：
我单位承建              ，需要使用民工时，将保证做到：
1、按照《劳动法》规定雇佣和使用民工，工资将直接发放给民工本人，保证不发放给“包工头”。
2、如果发生违反规定拖欠或克扣民工工资行为，造成民工上访，及其它突发事件或公共事件，我单位愿意接受发包人暂停我单位1年期间参加发包人招标项目投标资格的处罚，同时愿意接受上级行政主管部门依照有关规定作出的其它处罚决定。
3、我单位将按地方政府相关文件的规定缴纳民工工资保障金。
承包人(盖章)： 
法定代表人或其委托代理人（签名）： 
签订日期：     年    月     日
附件6:
合作伙伴合规承诺书
为满足温州港集团有限公司物业管理服务分公司合规管理要求，规范本公司市场交易行为，促进公平、公正交易，本公司特作出以下承诺：
1.本公司理解温州港集团有限公司物业管理服务分公司合规管理需求，在合作范围内遵守温州港集团有限公司物业管理服务分公司对第三方的合规管理要求。
2.本公司具有合同订立的主体资格，具有良好的资信和履约能力，能够有效履行合同义务。
3.本公司严格遵守国家法律法规，恪守商业道德和职业道德规范，不从事并抵制任何不廉洁行为，严格履行以下合规义务：
（一）本公司员工严格遵守《中华人民共和国反不正当竞争法》等有关商业贿赂行为的禁止性规定，坚决抵制商业贿赂。
（二）本公司员工不得给予温州港集团有限公司物业管理服务分公司及相关单位或个人的任何不正当馈赠。
（三）本公司员工不得接受温州港集团有限公司物业管理服务分公司及相关单位或个人的任何不正当馈赠。
（四）本公司员工不得参加温州港集团有限公司物业管理服务分公司及有关单位安排的可能影响公正执行公务的宴请、旅游、考察等活动。
（五）本公司员工不得从事其他可能影响廉洁商业的行为。
4.本公司坚持诚信商业行为，依法依约保守温州港集团有限公司物业管理服务分公司的商业秘密。
5.本公司严守缔约精神，全面履行合同义务，不擅自变更、中止以及不履行合同，发生履约突发事件时将当及时通知温州港集团有限公司物业管理服务分公司。
6.本公司同意在合同目的范围内配合温州港集团有限公司物业管理服务分公司的合规检查，不得隐瞒可能造成温州港集团有限公司物业管理服务分公司利益受损的信息。
7.本公司承诺对本承诺书执行情况进行监督检查，本公司及员工未遵守承诺事项，本公司承诺自愿赔偿由此给温州港集团有限公司物业管理服务分公司造成的损失，或按相关合同约定承担违约责任，且温州港集团有限公司物业管理服务分公司有权终止相关合同。
本承诺函一式两份，经承诺人盖章后生效，由承诺人和温州港集团有限公司物业管理服务分公司各保留一份。
      承诺人（盖章）：          
签订日期：     年    月     日

附件7:

施工安全管理协议

甲方（发包方/管理方）： _____________________________ 

联系地址：__________________________________ 

联系人：_________________ 联系电话：________________

乙方（施工方/承包方）： _____________________________ 

联系地址：________________________________

 联系人：_________________ 联系电话：__________________

为加强施工期间的现场管理，规范施工单位作业人员的安全生产行为，保障施工环境及办公环境的安全、整洁与正常秩序，按照《中华人民共和国安全生产法》、《浙江省安全生产条例》等规定，切实做好本项目的安全管理工作，双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，经友好协商，特订立本《施工安全管理协议》（以下简称“本协议”）。

本协议作为主合同不可分割的附件，与主合同具有同等法律效力。本协议未尽事宜，以主合同约定为准；若本协议与主合同存在冲突，在施工现场管理范畴内，以本协议约定为准。

第一条：施工时段与噪音控制

1.1标准施工时段：施工时间严格限定为工作日的 上午9:00至11:30，下午13:30至17:00。严禁在禁止施工时段进行噪音、敲击、切割、拆除等高噪声作业。如需加班、错峰施工，必须提前向发包方及物业报备并取得同意，全程控制噪音、粉尘，避免影响周边办公公共秩序。

1.2 噪音限值：施工区域边界噪音不得超过 65dB（A），办公区域噪音不得超过 55dB（A）。乙方须配备噪音检测设备并定期记录，确保符合环保及甲方管理要求。

1.3 减振措施：大型设备须加装减振垫，避免振动传导至楼板影响其他楼层正常使用。

1.4 提前报备：涉及高噪音作业须提前 3个工作日 向甲方报备作业内容和时段，经甲方同意后方可实施。
第二条 人员出入与动线管理

2.1 专用通道：施工人员须使用甲方指定的货梯和专用通道进出，严禁使用客梯和员工主通道。施工所有材料、建筑垃圾进出均利用指定施工电梯/通道，乙方负责全程电梯成品保护。开工前乙方对施工电梯轿厢、地面等进行全覆盖硬质防护、板材围挡、防刮防撞保护；电梯出入口地面铺设防滑防脏垫板，做好防尘防污措施。施工期间如有损坏、划伤、污染，由乙方无条件修复、赔偿。
2.2 实名登记：所有施工人员须办理临时出入证，凭证件进出，每日签到签退。人员变更须提前向甲方报备。

2.3 着装要求：施工人员须统一着装，严禁穿拖鞋、赤膊进入施工区域。

2.4 活动范围限制：施工人员不得进入非施工楼层、办公区域、会议室、食堂等非施工区域，违者一经发现，甲方有权立即清退相关人员。

第三条 环境卫生与物料管理

3.1 封闭施工：施工区域须设置全封闭围挡（建议采用隔音围挡），有效防止粉尘、异味扩散至办公区域。

3.2 物料运输：材料进出须走货梯，运输时间限定在非办公时段，避免占用客梯和影响员工正常通行。大宗材料运输须提前24小时向业主方物业部门报备，制定详细的电梯使用计划。运输时间应避开办公高峰时段，尽量安排在夜间进行

3.3 垃圾清运：施工垃圾须袋装密封，每日清运，不得在楼内过夜堆放；清运路线须避开员工主要动线。施工现场实行定点、分区堆放，所有拆除垃圾、装修垃圾、包装废料、施工废料必须集中堆放在甲方指定垃圾堆放点，严禁随处散落、占用通道、消防通道及公共区域。垃圾做到日产日清、随产随清，现场不得长期堆积，不得产生扬尘、污水、异味，保持作业面干净整洁。
3.4 粉尘控制：切割、打磨等产尘作业须配备吸尘设备，施工区域每日清扫，保持现场整洁。

3.5 成品保护：乙方须对施工区域周边的地面、墙面、电梯间等公共设施做好成品保护措施。如有损坏，乙方须照价赔偿并承担修复费用。

第四条 安全与消防管理

4.1 动火审批：涉及焊接、切割等动火作业须提前办理动火许可证，现场配备充足的灭火器材，并安排专人监护。

4.2 用电规范：临时用电须符合国家安全规范，严禁私拉乱接电线，配电箱须上锁管理。

4.3 消防设施：施工期间不得遮挡、挪用任何消防设施，消防通道须保持绝对畅通。

4.4 安全巡查：乙方须配备专职人员，每日巡查并填写安全日志。甲方有权随时对施工现场进行安全检查，乙方应予以配合。

4.5 应急预案：乙方须制定施工安全事故应急预案，并报甲方备案。

第五条 管理与沟通机制

5.1 设立联络专员：施工单位须指定一名现场负责人作为与业主方、物业方的唯一联络人，并保持通讯24小时畅通。业主方有权对违反规定的行为进行制止、责令整改，并依据合同条款进行违约处罚。

5.2 协调机制：双方每周开展一次施工协调，汇报施工进度、存在问题及下周工作计划。

5.3 投诉响应：接到甲方或其他楼层投诉后，乙方须在 30分钟内 响应，并在 2小时内完成整改。

5.4 进度公示：乙方每周向甲方提交施工进度报告。重大节点变更须提前 5个工作日 书面通知甲方。

5.5 违约责任：乙方违反上述规定的，甲方有权要求停工整改，并依据主合同条款进行违约处罚；情节严重的，甲方有权单方终止合同，由此造成的损失由乙方承担。

第六条 其他补充要求

6.1 保密义务：所有施工人员进场前进行教育培训，严禁拍摄、传播办公区域内部信息及甲方商业机密。

（以下无正文）

甲方（盖章）： ____________________
授权代表（签字）：____________________
日期：______年______月______日

乙方（盖章）： ____________________
授权代表（签字）：____________________
日期：______年______月______日

附件8:
建设工程监理合同

（说明：根据GF—2012—0202版本制定，如国家有关机关发布新的合同文本，应适用最新的合同文本）

第一部分  协议书

甲方：（发包人）：
地址：               

联系人：        电话：13957791895               

微信号：/        电子邮件：/

乙方：（监理人）：

地址：              

联系人：         电话：              

微信号： /       电子邮件：/

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况

1.工程名称：                   项目施工监理  ；

2.工程地点：                                 ；

3.工程规模：本项目主要包括室内装修、水电改造等，装修面积约为        平方米；

4.工程概算投资额或建筑安装工程费：工程费用   万元  。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书；

2. 中标通知书

3. 投标文件

4. 专用条件；

5. 通用条件；

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名：        ，身份证号码：                ，注册号：        。

五、签约酬金

签约酬金（大写）：      元整 （¥     ）。已包括监理人为完成本合同范围内全部工作的费用和税费（      %增值税），无任何附加费用。

六、期限

1. 监理期限：

本次监理服务期为本项目的全部施工工期，直至所有项目综合验收合格之日为止。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。
2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1. 订立时间：          年       月      日。

2. 订立地点：                              。

3. 本合同一式肆份，具有同等法律效力，双方各执   贰份。

委托人（盖章）：           监理人（盖章）：       
住所：          /                住所：          /             
邮政编码：      /              邮政编码：         /         
法定代表人或其授权       法定代表人或其授权

的代理人（签字）：        的代理人（签字）：          
开户银行：       /             开户银行：        /          
账号：           /              账号：            /             
电话：          /               电话：           /            
传真：          /               传真：           /            
电子邮箱：       /             电子邮箱：        /          

第二部分  通用条件

1. 定义与解释

1.1 定义

除根据上下文另有其意义外，组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义：

1.1.1 “工程”是指按照本合同约定实施监理与相关服务的建设工程。

1.1.2 “委托人”是指本合同中委托监理与相关服务的一方，及其合法的继承人或受让人。

1.1.3 “监理人”是指本合同中提供监理与相关服务的一方，及其合法的继承人。

1.1.4 “承包人”是指在工程范围内与委托人签订勘察、设计、施工等有关合同的当事人，及其合法的继承人。

1.1.5 “监理”是指监理人受委托人的委托 ，依照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。

1.1.6 “相关服务”是指监理人受委托人的委托 ，按照本合同约定，在勘察、设计、保修等阶段提供的服务活动。

1.1.7 “正常工作”指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的监理人的工作。

1.1.8 “附加工作”是指本合同约定的正常工作以外监理人的工作。

1.1.9 “项目监理机构”是指监理人派驻工程负责履行本合同的组织机构。

1.1.10 “总监理工程师”是指由监理人的法定代表人书面授权，全面负责履行本合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师。

1.1.11 “酬金”是指监理人履行本合同义务，委托人按照本合同约定给付监理人的金额。

1.1.12 “正常工作酬金”是指监理人完成正常工作，委托人应给付监理人并在协议书中载明的签约酬金额。

1.1.13 “附加工作酬金”是指监理人完成附加工作，委托人应给付监理人的金额。

1.1.14 “一方”是指委托人或监理人；“双方”是指委托人和监理人；“第三方”是指除委托人和监理人以外的有关方。

1.1.15 “书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.16 “天”是指第一天零时至第二天零时的时间。

1.1.17“月”是指按公历从一个月中任何一天开始的一个公历月时间。

1.1.18 “不可抗力”是指委托人和监理人在订立本合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用条件约定的其他情形。

1.2 解释

1.2.1本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种及以上语言文字时，应以中文为准。

1.2.2 组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除专用条件另有约定外，本合同文件的解释顺序如下：

（1）协议书；

（2）中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

（3）专用条件及附录A、附录B；

（4）通用条件；

（5）投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）。

双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

2. 监理人的义务

2.1 监理的范围和工作内容
2.1.1 监理范围在专用条件中约定。

2.1.2 除专用条件另有约定外，监理工作内容包括：

（1）收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议7天前报委托人。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；

（2）熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议；

（3）参加由委托人主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议；

    （4）审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性；

（5）检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格； 

    （6）检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况；

    （7）审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整；

（8）检查施工承包人的试验室；

    （9）审核施工分包人资质条件；

    （10）查验施工承包人的施工测量放线成果；

（11）审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；

（12）审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检；

     （13）审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报委托人审核、批准；

（14）在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工承包人整改并报委托人；

（15）经委托人同意，签发工程暂停令和复工令；

    （16）审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准；

（17）验收隐蔽工程、分部分项工程；

    （18）审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项；

（19）审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；

（20）参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；

（21）审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人；

（22）编制、整理工程监理归档文件并报委托人。

2.1.3 相关服务的范围和内容在附录A中约定。

2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括：

（1）适用的法律、行政法规及部门规章；

（2）与工程有关的标准；

（3）工程设计及有关文件；

（4）本合同及委托人与第三方签订的与实施工程有关的其他合同。

双方根据工程的行业和地域特点，在专用条件中具体约定监理依据。

2.2.2 相关服务依据在专用条件中约定。

2.3 项目监理机构和人员

2.3.1 监理人应组建满足工作需要的项目监理机构，配备必要的检测设备。项目监理机构的主要人员应具有相应的资格条件。

2.3.2本合同履行过程中，总监理工程师及重要岗位监理人员应保持相对稳定，以保证监理工作正常进行。

2.3.3监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员。监理人更换总监理工程师时，应提前7天向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换；监理人更换项目监理机构其他监理人员，应以相当资格与能力的人员替换，并通知委托人。

2.3.4 监理人应及时更换有下列情形之一的监理人员：

（1）严重过失行为的；

（2）有违法行为不能履行职责的；

（3）涉嫌犯罪的；

（4）不能胜任岗位职责的；

（5）严重违反职业道德的；

（6）专用条件约定的其他情形。

2.3.5 委托人可要求监理人更换不能胜任本职工作的项目监理机构人员。

2.4 履行职责

监理人应遵循职业道德准则和行为规范，严格按照法律法规、工程建设有关标准及本合同履行职责。
2.4.1 在监理与相关服务范围内，委托人和承包人提出的意见和要求，监理人应及时提出处置意见。当委托人与承包人之间发生合同争议时，监理人应协助委托人、承包人协商解决。

2.4.2 当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时，监理人应提供必要的证明资料。

2.4.3 监理人应在专用条件约定的授权范围内，处理委托人与承包人所签订合同的变更事宜。如果变更超过授权范围，应以书面形式报委托人批准。

在紧急情况下，为了保护财产和人身安全，监理人所发出的指令未能事先报委托人批准时，应在发出指令后的24小时内以书面形式报委托人。

2.4.4 除专用条件另有约定外，监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作的，有权要求承包人予以调换。

2.5 提交报告

监理人应按专用条件约定的种类、时间和份数向委托人提交监理与相关服务的报告。

2.6 文件资料

在本合同履行期内，监理人应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录监理工作的相关文件。工程竣工后，应当按照档案管理规定将监理有关文件归档。

2.7 使用委托人的财产

监理人无偿使用附录B中由委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备。除专用条件另有约定外，委托人提供的房屋、设备属于委托人的财产，监理人应妥善使用和保管，在本合同终止时将这些房屋、设备的清单提交委托人，并按专用条件约定的时间和方式移交。

3．委托人的义务

3.1 告知

委托人应在委托人与承包人签订的合同中明确监理人、总监理工程师和授予项目监理机构的权限。如有变更，应及时通知承包人。

3.2 提供资料

委托人应按照附录B约定，无偿向监理人提供工程有关的资料。在本合同履行过程中，委托人应及时向监理人提供最新的与工程有关的资料。

3.3 提供工作条件

委托人应为监理人完成监理与相关服务提供必要的条件。

3.3.1 委托人应按照附录B约定，派遣相应的人员，提供房屋、设备，供监理人无偿使用。

3.3.2 委托人应负责协调工程建设中所有外部关系，为监理人履行本合同提供必要的外部条件。

3.4 委托人代表

委托人应授权一名熟悉工程情况的代表，负责与监理人联系。委托人应在双方签订本合同后7天内，将委托人代表的姓名和职责书面告知监理人。当委托人更换委托人代表时，应提前7天通知监理人。

3.5 委托人意见或要求

在本合同约定的监理与相关服务工作范围内，委托人对承包人的任何意见或要求应通知监理人，由监理人向承包人发出相应指令。

3.6 答复

委托人应在专用条件约定的时间内，对监理人以书面形式提交并要求作出决定的事宜，给予书面答复。逾期未答复的，视为委托人认可。

3.7 支付

委托人应按本合同约定，向监理人支付酬金。

4. 违约责任

4.1 监理人的违约责任

监理人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。
4.1.1 因监理人违反本合同约定给委托人造成损失的，监理人应当赔偿委托人损失。赔偿金额的确定方法在专用条件中约定。监理人承担部分赔偿责任的，其承担赔偿金额由双方协商确定。

4.1.2 监理人向委托人的索赔不成立时，监理人应赔偿委托人由此发生的费用。

4.2 委托人的违约责任

委托人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。

4.2.1 委托人违反本合同约定造成监理人损失的，委托人应予以赔偿。

4.2.2 委托人向监理人的索赔不成立时，应赔偿监理人由此引起的费用。

4.2.3 委托人未能按期支付酬金超过28天，应按专用条件约定支付逾期付款利息。

4.3 除外责任

因非监理人的原因，且监理人无过错，发生工程质量事故、安全事故、工期延误等造成的损失，监理人不承担赔偿责任。

因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时，双方各自承担其因此而造成的损失、损害。

5. 支付

5.1 支付货币

除专用条件另有约定外，酬金均以人民币支付。涉及外币支付的，所采用的货币种类、比例和汇率在专用条件中约定。
5.2 支付申请
监理人应在本合同约定的每次应付款时间的7天前，向委托人提交支付申请书。支付申请书应当说明当期应付款总额，并列出当期应支付的款项及其金额。

 5.3 支付酬金

支付的酬金包括正常工作酬金、附加工作酬金、合理化建议奖励金额及费用。

  5.4 有争议部分的付款

委托人对监理人提交的支付申请书有异议时，应当在收到监理人提交的支付申请书后7天内，以书面形式向监理人发出异议通知。无异议部分的款项应按期支付，有异议部分的款项按第7条约定办理。

6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1生效

除法律另有规定或者专用条件另有约定外，委托人和监理人的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖单位章后本合同生效。

6.2变更

6.2.1 任何一方提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变更。

6.2.2除不可抗力外，因非监理人原因导致监理人履行合同期限延长、内容增加时，监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。增加的监理工作时间、工作内容应视为附加工作。附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。

6.2.3合同生效后，如果实际情况发生变化使得监理人不能完成全部或部分工作时，监理人应立即通知委托人。除不可抗力外，其善后工作以及恢复服务的准备工作应为附加工作，附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。监理人用于恢复服务的准备时间不应超过28天。

6.2.4合同签订后，遇有与工程相关的法律法规、标准颁布或修订的，双方应遵照执行。由此引起监理与相关服务的范围、时间、酬金变化的，双方应通过协商进行相应调整。

6.2.5 因非监理人原因造成工程概算投资额或建筑安装工程费增加时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。

6.2.6 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。

  6.3 暂停与解除

除双方协商一致可以解除本合同外，当一方无正当理由未履行本合同约定的义务时，另一方可以根据本合同约定暂停履行本合同直至解除本合同。

6.3.1 在本合同有效期内，由于双方无法预见和控制的原因导致本合同全部或部分无法继续履行或继续履行已无意义，经双方协商一致，可以解除本合同或监理人的部分义务。在解除之前，监理人应作出合理安排，使开支减至最小。

因解除本合同或解除监理人的部分义务导致监理人遭受的损失，除依法可以免除责任的情况外，应由委托人予以补偿，补偿金额由双方协商确定。

解除本合同的协议必须采取书面形式，协议未达成之前，本合同仍然有效。

6.3.2 在本合同有效期内，因非监理人的原因导致工程施工全部或部分暂停，委托人可通知监理人要求暂停全部或部分工作。监理人应立即安排停止工作，并将开支减至最小。除不可抗力外，由此导致监理人遭受的损失应由委托人予以补偿。

暂停部分监理与相关服务时间超过182天，监理人可发出解除本合同约定的该部分义务的通知；暂停全部工作时间超过182天，监理人可发出解除本合同的通知，本合同自通知到达委托人时解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至本合同解除日，且应承担第4.2款约定的责任。

6.3.3 当监理人无正当理由未履行本合同约定的义务时，委托人应通知监理人限期改正。若委托人在监理人接到通知后的7天内未收到监理人书面形式的合理解释，则可在7天内发出解除本合同的通知，自通知到达监理人时本合同解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至限期改正通知到达监理人之日，但监理人应承担第4.1款约定的责任。

6.3.4 监理人在专用条件5.3中约定的支付之日起28天后仍未收到委托人按本合同约定应付的款项，可向委托人发出催付通知。委托人接到通知14天后仍未支付或未提出监理人可以接受的延期支付安排，监理人可向委托人发出暂停工作的通知并可自行暂停全部或部分工作。暂停工作后14天内监理人仍未获得委托人应付酬金或委托人的合理答复，监理人可向委托人发出解除本合同的通知，自通知到达委托人时本合同解除。委托人应承担第4.2.3款约定的责任。

6.3.5 因不可抗力致使本合同部分或全部不能履行时，一方应立即通知另一方，可暂停或解除本合同。
6.3.6 本合同解除后，本合同约定的有关结算、清理、争议解决方式的条件仍然有效。

6.4 终止

以下条件全部满足时，本合同即告终止：

（1）监理人完成本合同约定的全部工作；

（2）委托人与监理人结清并支付全部酬金。

7. 争议解决

7.1协商

双方应本着诚信原则协商解决彼此间的争议。
7.2调解

如果双方不能在14天内或双方商定的其他时间内解决本合同争议，可以将其提交给专用条件约定的或事后达成协议的调解人进行调解。
7.3仲裁或诉讼

双方均有权不经调解直接向专用条件约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。

8. 其他

8.1 外出考察费用

经委托人同意，监理人员外出考察发生的费用由委托人审核后支付。
8.2 检测费用

委托人要求监理人进行的材料和设备检测所发生的费用，由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。
8.3 咨询费用

经委托人同意，根据工程需要由监理人组织的相关咨询论证会以及聘请相关专家等发生的费用由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。

8.4 奖励

监理人在服务过程中提出的合理化建议，使委托人获得经济效益的，双方在专用条件中约定奖励金额的确定方法。奖励金额在合理化建议被采纳后，与最近一期的正常工作酬金同期支付。

8.5 守法诚信

监理人及其工作人员不得从与实施工程有关的第三方处获得任何经济利益。
8.6 保密

双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与实施工程有关的第三方所提供的保密资料，保密事项在专用条件中约定。
8.7 通知

本合同涉及的通知均应当采用书面形式，并在送达对方时生效，收件人应书面签收。
8.8 著作权

监理人对其编制的文件拥有著作权。

监理人可单独或与他人联合出版有关监理与相关服务的资料。除专用条件另有约定外，如果监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料，应当征得委托人的同意。

第三部分  专用条件

1. 定义与解释

  1.2  解释

1.2.1 本合同文件除使用中文外，还可用   /   。

1.2.2 约定本合同文件的解释顺序为： 组成本合同文件顺序   。

2. 监理人义务

2.1 监理的范围和内容
2.1.1 监理范围包括：              装修项目施工监理  。

2.1.2 监理工作内容还包括： 施工安全措施监理、环境保护监理、施工进度监理、合同和该项目相关的施工现场及其他事项的管理协调等。

2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括： 建设工程监理合同。

2.2.2 相关服务依据包括：          /      。
  2.3项目监理机构和人员
2.3.4 更换监理人员的其他情形： 委托人认为合理并可接受的其他原因。未经委托人书面同意，每更换总监理工程师1人，监理人应向委托人支付5000元违约金；每更换监理员1人，监理人应向委托人支付1000元违约金 。
2.4 履行职责
2.4.3 对监理人的授权范围：本项目施工阶段的监理工作，包括质量、安全、进度、投资控制等其他监理工作。对于涉及工期价款、工期、工程质量、变更等重大事项的权利由委托人保留，由委托人行使。

在涉及工程延期和金额的变更，监理人需请示委托人确认后，发布变更通知。

2.4.4 监理人有权要求承包人调换其人员的限制条件：   / 。  

2.5 提交报告
监理人应提交报告的种类(包括监理规划、监理月报及约定的专项报告)、时间和份数： 收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议7天前提交，监理规划四份；监理月报于每月25日前提交，监理月报每月四份；监理专项报告在完工后5天内提交 ，专项报告四份。
 2.7 使用委托人的财产

     监理人在施工现场的办公场所、生活场所、所需设备由监理人自行解决，所发生的费用由监理人承担。
3. 委托人义务  
  3.4 委托人代表
委托人代表为：       。
3.5 答复

委托人同意在 3 天内，对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。

4. 违约责任

4.1 监理人的违约责任

4.1.1监理人赔偿金额按下列方法确定：

赔偿金＝直接经济损失
4.2 委托人的违约责任

4.2.3 委托人逾期付款利息按下列方法确定：

逾期付款利息＝当期应付款总额×银行同期贷款利率×拖延支付天数

5. 支付
  5.1 支付货币

币种为： 人民币 ，比例为： /  ，汇率为： / 。 

5.3 支付酬金

正常工作酬金的支付：
待所有项目综合验收合格且办理完工程竣工验收手续后15天内，委托人支付监理人100%比例的签约酬金（大写）：       元整（¥       .00）；
在委托人未收到监理人开具的增值税专用发票前，委托人有权暂停支付。 
6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1 生效

本合同生效条件：由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效 。

6.2 变更

6.2.2 除不可抗力外， 因非监理人原因导致本合同期限延长时，附加工作酬金按下列方法确定：一次性包干价,不予追加。
6.2.3附加工作酬金按下列方法确定：/ 。

6.2.5 正常工作酬金增加额按下列方法确定：不因项目建设投资规模变化而调整监理费。
7. 争议解决
7.3 仲裁或诉讼
合同争议的最终解决方式为下列第（1）种方式：

（1）提请   温州    仲裁委员会进行仲裁。

（2）向 甲方所在地  人民法院提起诉讼。

8. 补充条款
 监理人在履行本合同违约或失职，同意按以下办法承担责任：应当立即按照委托人的要求进行整改，并按照 1000元/次向委托人支付违约金，同时赔偿委托人因此产生的全部损失。监理服务期内监理人违约超过 3 次的，委托人有权立即解除合同，监理费用不予支付，且监理人支付合同金额30%的违约金，并赔偿委托人的全部损失。

第五章  工程量清单编制

（一）工程量清单编制须按《浙江省建设工程计价规则》（2018版）实施，所采用的表格格式如下（具体详见附件）：

招标工程量清单封面

招标工程量清单扉页

编制说明

分部分项工程和施工技术措施费项目清单与计价表

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

其他项目清单与计价汇总表

暂列金额明细表

材料（工程设备）暂估单价及调整表

专业工程暂估价表

专项技术措施暂估价表

计日工表

总承包服务费计价表

主要工日一览表

发包人提供材料和设备一览表

主要材料和工程设备一览表

主要机械台班一览表

（二）招标控制价编制应按省建设厅、省财政厅和省发改委联合颁布的计价政策性文件以及建设主管部门颁布的相关政策性文件实施。
（三）招标人在招标文件中设置专门条款明确最高投标限价，防止投标人围标抬价。最高投标限价不得高于招标控制价，不得高于批准的概算造价。

（四）为防止投标人恶意低价竞标，招标人可以在招标文件中设置风险控制价。

（五）工程量清单计价相关事项依据《浙江省建设工程计价规则》（2018版）实施。

（六）投标人应根据工程的实际，结合现行安全文明施工规范、施工现场管理规定要求、扬尘污染防治标准、安全文明施工标化工地创建等要求，采取合理措施，进行相应报价。

附：1.招标工程量清单封面（格式）

2.招标工量清单扉页（格式）

3.招标工量清单编制说明（格式）

4.工程量清单格式详见投标文件价格文件格式中的有关栏目（略）。

附件1：

招标工程量清单封面

	                 工程

招标工程量清单

招  标  人：                                
（单位盖章）

造价咨询人：                                
（单位盖章）

年     月     日




附件2：

招标工程量清单扉页

	                              工程

招标工程量清单

招  标  人：                        造价咨询人：                    
（单位盖章）                         （单位盖章）

法定代表人                           法定代表人

或其授权人：                         或其授权人：                   

（签字或盖章）                          （签字或盖章）

编  制  人：                         复  核  人：                    

（造价工程师签字盖专用章）      （造价工程师签字盖专用章）

编 制 时 间：  年   月   日       编 制 时 间：  年   月   日




附件3：

编制说明

工程名称：                                               第   页 共   页

	工程概况：建设地址、建筑面积、建筑高度、占地面积、经济指标、层高、层数、结构形式、定额（计划）工期、质量目标、施工现场情况、自然地理条件、环境保护要求等。

编制依据：计价依据、标准与规范、施工图纸、标准图集等。

采用（或经合同双方批准、确认）的施工组织设计。

综合单价需（或已）包括的风险因素、范围（幅度）。

采用的计价、计税方法。

其他需要说明的问题。

注：1.工程概况须根据不同专业工程特征要求进行表述；

2.必要时有关工程内容、数量、数据、工程特征等可列表表示；

3.不同计价阶段应列明相应阶段涉及量、价、费的计价依据及取定标准。




第六章  图纸
1、本项目图纸另行提供

2、标准图集目录

具体详见施工图纸相关说明、图纸说明不详的参照现行国家施工验收规范。

第七章  技术标准和要求
一、一般要求

1、工程说明

1.1 工程概况

1.1.1 本工程基本情况如下：详见招标文件。  

1.1.2 本工程现场具体地理位置如下：详见招标文件。

1.2 现场条件和周围环境

1.2.1施工现场临时供水电：已预留接口，投标人自行负责施工电缆接入，招标人不提供电缆。

1.2.2现场条件和周围环境的其他资料和信息数据如下：根据需要，另行提供。

1.3 地质及水文资料

 1.3.1 地质及水文资料和信息数据如下：根据需要，另行提供。

2、承包范围

2.1 承包范围

 2.1.1承包人自行施工范围：详见招标文件。
2.2 招标人独立发包项目和招标人提供的材料设备

2.2.1由招标人独立发包的其他工程属于与本工程有关的其他工程，不属于投标人的承包范围。招标人独立发包给其他独立投标人的工程如下：   无   。

3、特殊质量要求

有关本工程质量方面的特殊要求如下：无 。

4、履约担保

4.1 承包人履约担保

履约保证金的金额：2%签约合同价；

履约担保形式：银行保函或保证金；

提交时间：若为保证金：在中标通知书发出后并在签订本招标工程承发包合同前，若为银行保函：签订本招标工程承发包合同后7日内。
二、施工规范及验收标准

国标：GB50210《建筑装饰装修工程质量验收标准》、GB50303《建筑电气工程施工质量验收规范》、GB50242《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》、GB50016《建筑设计防火规范》、GB50222《建筑内部装修设计防火规范》、GB50325《民用建筑工程室内环境污染控制标准》。

行标：JGJ367《办公建筑设计标准》、JGJ113《建筑玻璃应用技术规程》。

三、其他要求

1、消防备案要求：投标人负责办理本项目温州属地消防验收备案，承担备案相关费用，确保备案通过，备案不合格投标人无条件整改至合格，产生费用及工期延误由乙方承担

2、环保检测要求：工程竣工验收前，由投标人委托具备资质第三方检测机构开展室内空气质量检测，出具正式检测报告，全部环保检测费用由投标人承担。

3、施工报备要求：承包人进场前3日内，需完成温州属地物业、街道等施工报备后方可开工，提交施工方案、人员资质、动火作业许可等资料；施工期间严格遵守发包方施工现场管理规定，落实建筑垃圾管控、扬尘管控、噪音管控（施工时间限9:00-11:30、13:30-18:00），杜绝违规施工。

4、材料要求：装修主材（阻燃板材、涂料、电线、消防器材等）需符合消防要求，进场前提供产品合格证、检测报告，严禁使用不合格非标材料。

5、人员要求：投标人现场施工人员需具备对应资质，特种作业人员（电工、焊工等）需持有效证件上岗，证件复印件提交发包方备案，严禁无证作业。

     6、文化墙要求：
	序号
	名称
	规格
	数量
	单位
	单位报价
	备注

	1
	logo墙
	定制logo亚克力40*200cm
	1
	项
	3500
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	拉丝不锈钢金属字（中文字）14个字*45
	1
	项
	2300
	

	
	
	拉丝不锈钢金属字（英文字）50个字*35
	1
	项
	2100
	

	
	
	定制铝塑板2.8*6
	1
	项
	7000
	

	2
	文化墙（1）
	圆形亚克力造型
	1
	项
	4700
	[image: image5.png]=X,





	
	
	玻璃亚克力造型
	1
	项
	4700
	

	3
	文化墙（2）
	亚克力喷漆造型
	1
	项
	6200
	[image: image2.png]




	4
	党建文化墙
	logo亚克力字
	1
	项
	3800
	[image: image3.png]




	
	
	亚克力造型面喷漆
	1
	项
	7000
	

	5
	运费/辅料
	
	1
	项
	700
	

	6
	人工
	
	1
	项
	2700
	

	合计
	44700
	


第八章  投标文件格式

1. 投标文件商务技术文件格式

2. 投标文件价格文件格式

3. 投标文件资格审查文件格式

            （项目名称）            标段施工招标

投 标 文 件

商务技术文件
投标人：                              （盖单位印章）
        年        月        日

目录

一、投标函及投标函附录

二、授权委托书或法定代表人身份证明

三、材料设备品牌选定表
四、投标保证金

五、施工组织设计

六、项目管理机构

七、主要人员评审因素证明材料

八、其他评审因素证明材料

九、承诺函

十、其他材料

一、投标函及投标函附录

（一）投标函

                        （招标人名称）：

1．我方已仔细研究了          （项目名称）     标段施工招标文件的全部内容（含补遗书第____号至第____号），愿意以价格文件（报价文件）中的投标总报价（或根据招标文件规定修正核实后确定的另一金额），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷。

2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

3. 工程质量评定：_____________。安全目标：_____________；工期：______日历天；拟委任项目负责人：___________（身份证号码：_________________）；项目技术负责人：______________（身份证号码：____________）；专职安全生产管理人员：________________（身份证号码：_________________）。

4．如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出条件；

（3）按照招标文件要求向你方递交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在招标文件第二章“投标人须知”第1.4.4项规定的任何一种情形。

6．在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

7.                                        （其他补充说明）。

投标人：                      （盖单位印章）

法定代表人：                    （法定代表人签字或盖章）

地址：                                     
网址：                                     
电话：                                     
传真：                                     
邮政编码：                                 
        年        月        日

（二）投标函附录

投标函附录

	序号
	项目内容
	合同条款号
	约定内容
	优于招标条件（如有）

	1
	履约担保

银行保函金额

履约担保书金额
	
	按照招标文件要求
	

	2
	施工准备时间
	
	按照招标文件要求
	

	3
	误期违约金额
	
	按照招标文件要求
	

	4
	误期赔偿费限额
	
	按照招标文件要求
	

	5
	提前工期奖
	
	按照招标文件要求
	

	6
	创优质工程（如有）
	
	按照招标文件要求
	

	7
	工程质量违约金最高金额
	
	按照招标文件要求
	

	8
	预付款金额
	
	按照招标文件要求
	

	9
	预付款保函金额
	
	按照招标文件要求
	

	10
	进度款付款金额
	
	按照招标文件要求
	

	11
	竣工结算款付款时间
	
	按照招标文件要求
	

	12
	保修期
	
	按照招标文件要求
	


投标人：                   （盖单位印章）

法定代表人：            （法定代表人签字或盖章）

二、授权委托书或法定代表人身份证明

（一）授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改           （项目名称）           标段施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本委托书签署之日起至投标有效期期满。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证扫描件及委托代理人身份证扫描件（正反双面）。

投标人：                       （盖单位印章）

法定代表人：                 （法定代表人签字或盖章）

身份证号码：                                  
委托代理人联系电话：                          
       年       月       日

	法定代表人身份证扫描件及委托代理人身份证扫描件




注：以联合体形式投标的，本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签署。

（二）法定代表人身份证明

投标人名称：                             

姓名：           性别：          年龄：        职务：        系  （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证扫描件（正反双面）。

投标人：                 （盖单位印章）

法定代表人：                     （法定代表人签字或盖章）

                                          年       月       日         

	法定代表人身份证扫描件




三、材料设备品牌选定表
项目名称：海港大厦17层样板房装修项目

	序号
	材料/设备名称
	推荐品牌（型号）
	投标人响应品牌

	一、装修部分

	1
	防水涂料、防水卷材
	东方雨虹、盘锦禹王、宏源或相当于
	

	2
	无机涂料、防水无机涂料
	立邦、三棵树、嘉宝莉或相当于
	

	3
	瓷砖
	诺贝尔、萨米特、东鹏或相当于
	

	4
	地毯
	海马、华德、山花或相当于
	

	5
	环氧地坪漆
	秀珀、西卡、嘉宝莉或相当于
	

	6
	轻钢龙骨
	拉法基、龙牌、可耐福或相当于
	

	7
	纸面石膏板、哈比特板
	北京龙牌、圣戈班、可耐福或相当于
	

	8
	阻燃板/玻镁板
	江苏福庆、千年舟、德清兔宝宝或相当于
	

	9
	冰火板
	林音、奥华、亿森美新或相当于
	

	10
	实木复合地板
	圣象、莫干山、大自然或相当于
	

	11
	铝板、铝方通、铝扣板、烤漆铝板
	浙江墙煌、思贝格、巴迪斯或相当于
	

	12
	锁具（执手锁）
	顶固、坚朗、亚萨合莱或相当于
	

	13
	指纹密码锁（指纹密码锁）
	松下、小米、华为或相当于
	

	14
	钢质防火门
	王力安防、群升、步阳或相当于
	

	15
	木门
	美心、TATA、欧派或相当于
	

	二、安装部分

	1
	电线、电缆
	万马、晨光、永通、正泰、星辰、一舟或相当于
	

	2
	镀锌钢管、焊接钢管
	浙江金洲、衡水华岐、天津利达或相当于
	

	3
	JDG导管
	武陵源、杭州天一、北京泰瑞安或相当于
	

	4
	配电箱电器元配件
	施耐德、松下、西门子或相当于
	

	5
	卫生洁具
	科勒、TOTO、摩恩或相当于
	

	6
	空调（多联机）
	大金、三菱电机、日立或相当于
	

	7
	室内照明灯具
	西顿、三雄极光、雷士或相当于
	

	8
	开关插座
	正泰、公牛、鸿雁或相当于
	

	9
	综合布线系统、机柜
	一舟，普天天纪，罗格朗或相当于
	


说明：1、招标人在招标文件中确定的设备材料的备选品牌，投标人应予以积极响应。投标人也可以选择与招标人提供的备选品牌同档次及以上的其他品牌，但需在投标文件中提供有关技术参数资料，未提供技术参数资料或经三分之二的评委认定其投标品牌低于招标文件推荐品牌档次的，均作负偏离处理。
投标人：（盖章）               

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日    期：    年    月     日

四、投标保证金

若采用电汇，投标人应在此提供电汇回单的扫描件。

若采用银行保函，银行保函原件在投标截止时间前单独递交，格式如下。

         

  （招标人名称）：

鉴于       （投标人名称）（以下称“投标人”）于    年   月   日参加         （项目名称）______标段施工的投标，        （担保人名称，以下简称“我方”）无条件地、不可撤销地保证：投标人在规定的投标文件有效期内撤销或修改其投标文件，中标后无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，不按招标文件要求提交履约保证金，或发生招标文件明确规定可以不予退还投标保证金的其他情形，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，在7日内无条件向你方无条件支付人民币（大写）         元。

本保函在投标有效期或经延长的投标有效期期内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在上述期限内送达我方。你方延长投标文件有效期的决定，应通知我方。

担保人名称：                    （盖单位印章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字）

地    址：

                       

邮政编码：



                 


电    话：                                          

传    真：                                          
        年      月      日

五、施工组织设计

1．投标人应按以下要点编制施工组织设计（文字宜精练、内容具有针对性）：

(1) 总体施工部署、场地平面布置及说明
(2) 主要施工方案
(3) 工程质量保障措施
(4) 施工进度计划和保障措施
(5) 安全生产、文明施工、环境保护措施
(6) 项目管理人员配置情况
(7) 主要施工设备配置情况
(8) 针对本工程的重点、难点和关键部分进行 
分析并阐明可行的施工组织方案
(9) 其他
2．施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

附表一 施工总体计划表

附表二 分项工程进度率计划（斜率图）

附表三 工程管理曲线

附表四 分项工程生产率和施工周期表

附表五 施工总平面图

附表六 劳动力计划表

附表七 临时占地计划表

附表八 外供电力需求计划表

附表一  施工总体计划表
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 主要工程项目
	1.施工准备
	2.内容1
	3.内容2
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附表二  分项工程进度率计划（斜率图）
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	注：1.应按各标段实际工程内容填写

    2.各个项目的进程可用线条长短来表示。
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	附表二  分项工程进度率计划（斜率图）
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	施工准备
	内容1
	内容2
	内容3
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附表三  工程管理曲线

工期历程的百分比（%）

	年度

季度

进  度
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附表四  分项工程生产率和施工周期表
	
	生产单位总数（个）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	每生产单位平均施工时间（周）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	平均每单位生产率

（数量、每周）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	附表四 分项工程生产率和施工周期表
	平均每生产单位规模（____ 人，各种机械____台）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	注：各标段实际工程内容填写。

	
	数量
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	单位
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	工程项目
	分项1
	分项2
	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	序号
	1
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表五   施工总平面图

投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明施工营地、料场、临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

附表六  劳动力计划表

单位：人

	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


附表七  临时占地计划表

	用途
	面积（m2）
	需用时间____年__月至____年__月
	用地位置

	
	菜地
	水田
	旱地
	果园
	荒地
	
	桩号
	左侧

（m）
	右侧

（m）

	一、临时工程
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	3……..
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	二、生产及生活临时设施
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.临时住房
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.办公等公用房屋
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.料库
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.预制场
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	……..
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	租用面积合计
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表八  外供电力需求计划表
	用电位置
	计划用电数量

（kw·h）
	用途
	需用时间____年__月至____年__月
	备注

	桩号
	左或右

（m）
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


六、项目管理机构

	拟为承包本标段工程设立的组织机构以框图方式表示。

	说明


七、主要人员评审因素证明材料
根据第三章评标办法前附表2.2.4（2）逐条提供相关证明材料，格式自拟

八、其他评审因素证明材料
根据第三章评标办法前附表2.2.4（4）逐条提供相关证明材料，格式自拟

                           九、承诺函

_________________________（招标人名称）：

我方参加了__________________（项目名称）____标段施工投标，若我方中标，我方在此承诺：

若本项目招标文件未要求我方在投标文件中填报派驻本标段的其他主要管理人员和技术人员及主要机械设备和试验检测设备，在招标人向我方发出中标通知书之前，我方将按照合同附件提出的最低要求填报派驻本标段的其他主要管理人员和技术人员（并按要求提供社保证明）及主要机械设备和试验检测设备，在经招标人审批后作为派驻本标段的项目管理机构主要人员和主要设备且不进行更换。

若我方已按本项目招标文件要求在投标文件中填报派驻本标段的其他主要管理人员和技术人员及主要机械设备和试验检测设备，我方将严格按照在投标文件中填报的其他主要管理人员和技术人员及主要机械设备和试验检测设备组织进场施工，且不进行更换。

我方承诺：在招标人发出中标通知书前接受明显不平衡报价的修正。

我方同时承诺，不通过互联网与任何单位和个人进行与本项目有关图纸资料交换传递，不通过任何途径向本项目无关方泄露和传播本项目有关图纸资料。

我方承诺本项目拟任项目负责人在投标截止时间无在其他任何在建合同工程上担任项目负责人的情形。在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出日期（不通过招标方式的，开始时间为合同签订日期），结束时间为该合同通过合同验收或合同解除日期。

以上承诺如有虚假，愿意接受投标保证金不予退还的处理。给招标人造成损失的，愿意依法承担赔偿责任。如已中标，同意招标人取消我方中标资格的处理。

投标人：_______________________（盖单位印章）

法定代表人：_______________（盖法定代表人章）

                                          ________年____月____日

十、其他材料

            （项目名称）            标段施工招标

投 标 文 件

价格文件（报价文件）

投标人：                              （盖单位印章）
        年        月        日

目  录

一、投标函

二、投标报价封面

三、工程量清单报价说明

四、已标明价格的工程量清单

五、招标文件要求投标人提交的其它投标资料（本项无表格，需要时由招标人用文字提出）

一、投标函

                        （招标人名称）：

1．我方已仔细研究了          （项目名称）     标段施工招标文件的全部内容（含补遗书第____号至第____号），在考察工程现场后，愿意以人民币（大写）         元（¥              ）的投标报价（或根据招标文件规定修正核实后确定的另一金额），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷。

2．在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

3.                                        （其他补充说明）。

投 标 人：                  （盖单位印章）

法定代表人：               （法定代表人签字或盖章）

地址：                                     
电话：                                     
传真：                                     
邮政编码：                                 
        年        月     日

工程量清单报价

（一）投标报价应根据下列依据进行编制：相关专业工程的国家标准《工程量计算规范》；省、市建设主管部门以及工程造价管理机构颁发的相关计价规定；本企业定额或参照省建设主管部门颁发的计价依据；招标文件、招标工程量清单及其补充通知、答疑纪要；达到规定设计深度的施工图纸；与工程项目有关的规范、标准、技术资料；施工现场实际情况、工程特点和投标人自行拟定的施工组织设计或施工方案；市场价格或工程造价管理机构发布的价格信息；其他相关资料。

（二）投标人应当根据本企业的具体经营状况、技术装备水平、管理水平，视工程的实际情况、风险程度，自主报价。投标人不得以低于其企业成本的投标报价竞标。

投标人应根据其投标报价情况提供书面报价说明。报价说明的主要内容包括：投标报价的编制依据；对投标工期、质量、安全、材料、施工等方面的承诺；综合单价中考虑的风险因素、风险范围（幅度）；措施项目的依据；其他需要说明的问题。

（三）投标报价应按照以下原则计价：

1.分部分项工程项目清单费用

（1）投标人按招标工程量清单填报价格。投标报价采用综合单价计价，投标人应根据综合单价的组成、工程量清单项目特征描述和工程内容确定综合单价。综合单价包括完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、企业管理费和利润，并考虑一定的风险因素。综合单价中应包括招标文件中确定的由投标人承担的风险范围及其费用。

（2）人工费、材料费、机械使用费、企业管理费和利润的费用所涵盖内容可自主确定或按省级建设主管部门颁发的计价依据确定。

（3）综合单价应包括招标人自行采购材料的价款。招标文件提供暂估价的材料，投标人按暂估的单价计入综合单价。暂估价的材料如遇本省计价依据中无相类似的材料时，投标人应该在投标文件报价说明中明确该材料的损耗率。

（4）企业管理费、利润的费用计算由投标人自主确定或参照省建设主管部门颁发的计价依据计算。

投标报价时，企业管理费中应包括施工企业现场监控和现场临时宿舍取暖降温费用，以及施工企业对建筑以及材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的检验试验费等相关费用。为保障工程质量和安全，企业管理费报价可参照省建设主管部门颁发的计价依据和相关取费计价文件规定由投标人自主确定。

（5）综合单价中的风险费计算应根据招标文件中所明确的投标人应承担的风险范围和幅度由投标人自主确定。

2.措施项目清单费用

（1）投标人应根据招标人提供的措施项目清单和投标人自行确定的施工组织设计或施工方案填报数量和价格，不发生的措施项目金额以“O”计价。遇有措施项目清单未列项的，投标人可补充措施项目并报价。

（2）技术措施项目中的单价项目报价可参照综合单价的组成自主确定或参照省建设主管部门发布的计价依据。

（3）措施项目中凡属周转使用的设备、材料，均应按单次使用摊销量报价。

（4）并按招标工程量清单中的相应措施清单提供数量和报价。遇有缺项时，投标人可补充措施项目。

（5）施工取费费率依照本省现行计价依据的有关规定执行。

安全文明施工措施费不得挪作他用。工程实施过程中应根据投标文件的承诺和合同约定，经监理单位审查认可后由建设单位足额支付。安全文明施工基本费投标报价不得低于建设主管部门颁发的取费计价文件规定的弹性费率下限计算值。

（6）投标人措施项目各分项之间不得重复报价。

3.其他项目清单费用

（1）暂列金额，投标人按招标工程量清单确定的金额填报；总承包服务费，投标人按招标工程量清单确定的项目内容和要求自主确定费率并报价；计日工费，投标人按招标工程量清单列出的项目内容和数量自主确定综合单价并计算报价。招标人对计日工费内容和数量未作要求的，投标人不需要作出报价。

（2）其他项目清单中的暂列金额和计日工，均为招标人估算、预测数量，投标时计入投标人的报价中，竣工结算时应按承包人实际完成的工程内容结算。

4.规费、税金

规费、税金按省建设主管部门颁发的计价规则内容和计费标准计算报价。省、市政府及有关权力部门颁发的政策性文件对规费、税金的内容和计费标准有调整的，按其规定执行。

规费费率不得低于现行标准费率的30%；

税金作为不可竞争费用，投标税率必须与现行规定相符；

（四）投标人不得擅自修改招标工程量清单的分部分项工程项目清单内容。

工程量清单报价应与工、料、机报价及对应的报价分析相符，与拟建工程的施工组织设计或施工方案相符。

投标人应根据自己的企业定额或参照省建设主管部门颁发的计价规则向招标人提供具体的报价计算分析，其各项报价分析表与工程量清单计价表之间的金额（价格）应前后对应一致。

（五）清单报价中的任何算术性错误，招标人按下列原则予以调整：

1.大写金额和小写金额不一致，以大写金额为准；

2.合价金额与单价金额和工程量的乘积不一致的，以单价金额为准，但单价金额有明显错误的除外；

3.合价累计金额与小计（合计）金额不一致的，以合价累计金额为准，并修改小计（合计）金额。

（六）根据住房和城乡建设部、省级造价主管部门对造价从业人员执业管理的相关法律法规规定以及《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）的规定，投标报价的编制必须遵守以下规定：

1.投标报价应由投标人或受其委托具有相应能力的工程造价咨询人编制。投标人委托具有相应能力的工程造价咨询人编制投标报价书的，投标文件中应附情况说明、委托编制投标报价的咨询合同书等。

2.投标文件的编制人不得接受同一工程招标人委托编制招标文件（含招标控制价），并不得接受其他投标人委托编制投标文件。

附：

工程量清单及计价采用的表格格式如下（具体见附件）：

1.工程量清单及计价表：

投标报价封面

投标报价扉页

编制说明

投标报价费用表

单位（专业）工程投标报价费用表

分部分项工程和施工技术措施费项目清单与计价表

综合单价计算表

综合单价工料机分析表

施工组织措施项目清单与计价表

其他项目清单与计价汇总表

暂列金额明细表

材料（工程设备）暂估单价及调整表

专业工程暂估价表

专项技术措施暂估价表

计日工表

总承包服务费计价表

主要工日一览表

发包人提供材料和设备一览表

主要材料和工程设备一览表

主要机械台班一览表

2.根据招标人工程量清单编制要求填报具体的表格。

二、投标报价封面

	                                     工程

投 标 报 价

投  标  人：                          （单位盖章）

年     月     日


投标报价扉页

	投 标 报 价

招   标  人：                                
工 程 名 称：                                
投标总价（小写）：                           
（大写）：                           
投  标  人：                      （单位盖章）

法定代表人

或其授权人：                         （签字或盖章）

编  制  人：                                
年     月     日




三、工程量清单报价说明

工程名称：                                          第     页 共    页

	


四、已标明价格的工程量清单

投标报价费用表

工程名称：                                            第   页  共   页

	序号
	工程名称
	金额（元）
	其中：（元）
	备注

	
	
	
	暂估价
	安全文明

施工基本费
	规费
	税金
	

	1
	××单项工程
	
	
	
	
	
	

	1.1
	××单位工程
	
	
	
	
	
	

	1.1.1
	××专业工程
	
	
	
	
	
	

	···
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	××单位工程
	
	
	
	
	
	

	1.2.1
	××专业工程
	
	
	
	
	
	

	···
	
	
	
	
	
	
	

	2
	××单项工程
	
	
	
	
	
	

	2.1
	××单位工程
	
	
	
	
	
	

	2.1.1
	××专业工程
	
	
	
	
	
	

	···
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	××单位工程
	
	
	
	
	
	

	2.2.1
	××专业工程
	
	
	
	
	
	

	···
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	


注：

1.本表适用于建设工程项目或单项工程招标控制价或投标报价的汇总。

2.暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价不含发包人单独发包的专业工程暂估价。

单位（专业）工程投标报价费用表

工程名称：                                          第   页  共   页

	序号
	费用名称
	计算公式
	金额

（元）
	备注

	1
	分部分项工程费
	∑（分部分项工程量×综合单价）
	
	

	
	其中
	1.1人工费+机械费
	∑分部分项（人工费+机械费）
	
	

	2
	措施项目费
	（2.1+2.2）
	
	

	2.1
	施工技术措施项目费
	∑（技措项目工程量×综合单价）
	
	

	
	其中
	2.1.1人工费+机械费
	∑技措项目（人工费+机械费）
	
	

	2.2
	施工组织措施项目
	∑计费基数×费率
	
	

	
	其中
	安全文明施工基本费
	∑计费基数×费率
	
	

	3
	其他项目
	（3.1+3.2+3.3+3.4）
	
	

	3.1
	暂列金额
	3.1.1+3.1.2+3.1.3
	
	

	3.1.1
	其中
	标化工地增加费
	按招标文件规定额度列计
	
	

	3.1.2
	
	优质工程增加费
	按招标文件规定额度列计
	
	

	3.1.3
	
	其他暂列金额
	按招标文件规定额度列计
	
	

	3.2
	暂估价
	3.2.1+3.2.2+3.2.3
	
	

	3.2.1
	其中
	材料（工程设备）暂估价
	按招标文件规定额度列计（或计入综合单价）
	
	

	3.2.2
	
	专业工程暂估价
	按招标文件规定额度列计
	
	

	3.2.3
	
	专项技术措施暂估价
	按招标文件规定额度列计
	
	

	3.3
	计日工
	∑计日工（暂估数量×综合单价）
	
	

	3.4
	施工总承包服务费
	3.4.1+3.4.2
	
	

	3.4.1
	其中
	专业发包工程管理费
	∑专业发包工程（暂估金额×费率）
	
	

	3.4.2
	
	甲供材料设备管理费
	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率
	
	

	4
	规费
	（计算基数×费率）
	
	

	5
	增值税
	（计算基数×税率）
	
	

	投标报价合计
	1+2+3+4+5
	
	


注：

1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

2.材料（工程设备）暂估单价已进入清单项目综合单价的，所含“暂估价”需在本表“分部分项工程”、“措施项目（施工技术措施项目）”的对应栏目填写，“其他项目”栏目内不再汇总。

3.专业工程暂估价内不含发包人单独发包的专业工程暂估价。

分部分项工程和施工技术措施项目清单与计价表

 单位（专业）工程名称：                          标段：                                        第   页 共   页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征
	计量单位
	工程量
	金    额（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	人工费
	机械费
	暂估价
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	
	
	
	

	合     计
	
	
	
	
	


注：

1.本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表。

2.工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内。

综合单价计算表

单位（专业）工程名称：                      标段：      第   页 共   页

	清单

序号
	项目编码

（定额编号）
	清单（定额）

项目名称
	计量

单位
	数量
	综 合 单 价（元）
	合 计

（元）

	
	
	
	
	
	人工

费
	材料

（设备）

费
	机械

费
	管理

费
	利润
	小计
	

	1
	（清单编码）
	（清单名称）
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	—
	（定额编号）
	（定额名称）
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	—
	······
	······
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合   计
	


注：本表中涉及的计费标准请填入以下公式括号内：

管理费=（计算基数名称）×（费率）、利润=（计算基数名称）×（费率）

综合单价工料机分析表

单位（专业）工程名称：                      标段：        第   页 共   页

	项目编码
	
	项目名称
	
	计量单位
	

	清单综合单价组成明细

	序号
	名称及规格、型号
	单位
	数量
	单价

（元）
	其 中
	合价（元）
	其 中

	
	
	
	
	
	暂估单价（元）
	
	暂估合价（元）

	1
	人

工
	一类人工
	
	
	
	—
	
	—

	
	
	二类人工
	
	
	
	—
	
	—

	
	
	三类人工
	
	
	
	—
	
	—

	
	人工费小计
	
	

	2
	材料

（工程设备）
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	其他材料费
	
	
	
	
	
	

	
	材料（工程设备）费小计
	
	

	3
	机

械
	
	
	
	
	—
	
	—

	
	
	
	
	
	
	—
	
	—

	
	
	
	
	
	
	—
	
	—

	
	机械费小计
	
	

	4
	工料机费用合计（1+2+3）
	
	

	5
	管理费    （计费基数×费率）
	
	—

	6
	利润      （计费基数×费率）
	
	—

	7
	综合单价（4+5+6）
	
	—


注：1.本表为分部分项及施工技术措施综合单价分析通用表。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏并计算对应的“暂估合价”。

施工组织措施项目清单与计价表

工程名称：                                 标段：    第   页 共   页

	序号
	项目编号
	项目名称
	计算基础
	费率

（%）
	金额

（元）
	调整

费率

（%）
	调整后

金额（元）
	备注

	1
	
	安全文明施工费
	
	
	
	
	
	

	1.1
	
	安全文明施工基本费
	
	
	
	
	
	

	1.2
	
	标化工地增加费
	
	
	
	
	
	

	2
	
	提前竣工增加费
	
	
	
	
	
	

	3
	
	二次搬运费
	
	
	
	
	
	

	4
	
	冬雨季施工增加费
	
	
	
	
	
	

	5
	
	行车、行人干扰增加费
	
	
	
	
	
	

	6
	
	其他施工组织措施费
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合    计
	
	
	
	


注：1.第1.2项工程招投标阶段在其他项目暂列金内计列，竣工结算时按合同约定计算。

2.“其他施工组织措施费”在计价时须列出具体费用名称。

3.工程结算时按合同约定调整费率和金额。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：                                 标段：      第   页 共   页

	序号
	项目名称
	金额（元）
	结算金额（元）
	备注

	1
	暂列金额
	
	
	

	1.1
	标化工地增加费
	
	—
	

	1.2
	优质工程增加费
	
	—
	

	1.3
	其他暂列金额
	
	
	

	2
	暂估价
	
	
	

	2.1
	材料（设备）暂估价
	
	
	

	2.2
	专业工程暂估价
	
	
	

	2.3
	专项技术措施暂估价
	
	—
	

	3
	计日工
	
	
	

	4
	总承包服务费
	
	
	

	5
	（索赔与现场签证）
	—
	
	

	合     计
	
	
	—


注：1.工程结算时第1.1项、第1.2项分别在施工组织措施项目和其他项目计价表内计列。

2.工程结算时第2.3项在施工技术措施项目计价表内计列。

3.材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价。

4.索赔与现场签证在工程结算期计列。

材料（设备）暂估单价及调整表

单位（专业）工程名称：                      标段：    第   页 共   页

	序号
	材料（工程设备）

名称、规格、型号
	计量单位
	数量
	暂估（元）
	确认（元）
	差额±（元）
	备注

	
	
	
	暂估
	确认
	单价
	合价
	单价
	合价
	单价
	合价
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合     计
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1.此表“暂估单价”由招标人填写，并在备注栏说明暂估价的材料、设备拟用在哪些清单项目上，投标人应   将上述材料、设备计入相应的工程量清单综合单价报价中。

2.本表中“确认”栏在工程各结算期内按合同双方确认值计列。

专业工程暂估价表

单位（专业）工程名称：                      标段：    第   页 共   页

	序号
	工程名称
	工程内容
	暂估金额（元）
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合     计
	
	


注：1.此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。

2.结算时按合同约定结算金额填写，如合同约定按具体计价子目计价时，也可在项目相应计价表内列计。

专项技术措施暂估价表

单位（专业）工程名称：                      标段：    第   页 共   页

	序号
	工程名称
	工程内容
	暂估金额（元）
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合     计
	
	


注：1.此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。

2.结算时按合同约定结算金额填写，如合同约定按具体计价子目计价时，也可在项目相应计价表内计列。

计日工表

单位（专业）工程名称：                   标段：        第   页 共   页

	编号
	项目名称
	单位
	暂定

数量
	实际数量
	综合单价（元）
	合价（元）

	
	
	
	
	
	
	暂定
	实际

	一
	人     工
	
	
	
	
	
	

	1
	（按需要填报人工等级或工种名称）
	
	
	
	
	
	

	人  工  小  计
	
	

	二
	材      料
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	材  料  小  计
	
	

	三
	施 工 机 械
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	施工机械小计
	
	

	总      计
	
	


注：1.此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标报   价时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2.工程结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价，计列内容不得重复计价。

总承包服务费计价表

单位（专业）工程名称：                    标段：       第   页 共   页

	序号
	项目名称
	项目价值（元）
	服务内容
	计算基础
	费率（%）
	金额（元）

	1
	发包人单独发包专业工程
	
	
	
	
	

	1.1
	
	
	
	
	
	

	1.2
	
	
	
	
	
	

	2
	发包人提供材料（设备）
	
	
	
	
	

	2.1
	
	
	
	
	
	

	2.2
	
	
	
	
	
	

	
	合   计
	—
	—
	
	—
	


注：1.此表项目名称、项目价值、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标报价时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

2.工程结算时本表各项目价值（或计费基础）是否调整由合同双方商定。

主要工日一览表

工程名称：                              标段：      第   页 共   页

	序号
	工日名称（类别）
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：此表按不同计价文件编制阶段要求填写，其中：

“工日名称（类别）”、“单位”栏内容由招标人在招标工程量清单内填写，各计价阶段可按需要补充或减      少内容；

“数量”栏由不同阶段计价人按工程计量分析数量填写；

“单价”栏的填写：招标控制价应优先采用工程造价管理机构发布的单价；投标报价由投标人在投标时自主确定投标单价；工程结算时按合同约定确定单价。

发包人提供材料和设备一览表

工程名称：                              标段：        第   页 共   页

	序号
	材料（设备）名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价

（元）
	交货

方式
	送达

地点
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

主要材料和设备一览表

工程名称：                              标段：      第   页 共   页

	序号
	名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：此表按不同计价文件编制阶段要求填写，其中：

“名称、规格、型号”、“单位”栏内容由招标人在招标工程量清单内填写，各计价阶段可按需要补充和调整；

“数量”栏由不同阶段计价人按工程计量分析数量填写；

“单价”栏的填写：招标控制价应优先采用工程造价管理机构发布的单价；投标报价由投标

人在投标时自主确定投标单价；工程结算时按合同约定确定单价。

主要机械台班一览表

工程名称：                              标段：        第   页 共   页

	序号
	机械名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：此表按不同计价文件编制阶段要求填写，其中：

“机械名称、规格、型号”、“单位”栏内容由招标人在招标工程量清单内填写，各计价阶段可按需要补充；

“数量”栏由不同阶段计价人按工程计量分析数量填写；

“单价”栏的填写：招标控制价应优先采用工程造价管理机构发布的单价；投标报价由投标人在投标时自主确定投标单价；工程结算时按合同约定确定单价。

                                      工程施工招标

投标文件

资格审查文件
项目名称：                                         

投标文件内容：             资格审查文件               
投标人：                              (盖章)       
法定代表人或其委托代理人：     (签字或盖章)        

日期：  年  月  日

目  录

一、投标人基本情况表

二、投标人企业组织机构框图

三、近年财务状况表

四、近年完成的类似项目情况表

五、拟委任的项目负责人、项目技术负责人和专职安全生产管理人员资历表

六、拟委任的其他主要管理人员和技术人员汇总表

七、拟委任的其他管理人员和技术人员资历表

八、拟投入本标的主要施工机械设备

九、拟配备本标的主要材料试验、测量、质检仪器设备表

十、无失信被执行人的证明材料

十一、投标人认为有必要的提供的其他资料

一、投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传真
	
	电子邮件
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	营业执照号
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目负责人
	

	注册资本
	
	
	高级职称人员
	

	成立日期
	
	
	中级职称人员
	

	基本账户开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	基本账户银行账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	投标人关联企业情况
	投标人应提供关联企业情况，包括：

（1）投标人的所有股东名称及相应股权（出资额）比例；如投标人为上市公司，投标人应提供股权占公司股份总数10 %以上的所有股东名称及相应股权比例；

（2）投标人投资（控股）或管理的下属企业名称、持有股权（出资额）比例；

（3）与投标人单位负责人（即法定代表人）为同一人的其他单位名称。

	备注
	


注：1.投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第3.5第1点的要求在本表后附相关证明材料。

2.以联合体形式参与投标的，联合体各成员应分别填写。

二、投标人企业组织机构框图

	以框图方式表示

	说明




三、近年财务状况表

财务状况表
	项目或指标
	单位
	年
	年
	年

	一、注册资金
	万元
	
	
	

	二、净资产
	万元
	
	
	

	三、总资产
	万元
	
	
	

	四、固定资产
	万元
	
	
	

	五、流动资产
	万元
	
	
	

	六、流动负债
	万元
	
	
	

	七、负债合计
	万元
	
	
	

	八、营业收入
	万元
	
	
	

	九、净利润
	万元
	
	
	

	十、现金流量净额
	万元
	
	
	

	十一、主要财务指标
	
	
	
	

	1.净资产收益率
	%
	
	
	

	2.总资产报酬率
	%
	
	
	

	3.主营业务利润率
	%
	
	
	

	4.资产负债率
	%
	
	
	

	5.流动比率
	%
	
	
	

	6.速动比率
	%
	
	
	


注：以联合体形式参加投标的，联合体各成员应分别填写。

银行信贷证明

银行名称：                            

地    址：                            

日期：               

致：  （招标人全称）  

兹开具最高限额为人民币    万元的银行信贷，供         （投标人注册地点）         （投标人名称）于     年  月  日之前，在           （项目名称）需要时使用。我行保证由_______________（投标人名称）提供的财务报表中所开列的作为流动资产的各项中无一项包含在上述提到的银行信贷中。

此项目若未中标，该信贷证明自动失效，无需退回我行。

银                行（盖章）：                      

银行主要负责人的姓名、职务：        （打印）       

银      行      电      话：                       

银      行      传      真：                       

注：

1.允许投标人实际开具的银行信贷证明的格式与本表格式有所不同，但不得更改本信贷证明格式中的实质性内容。

财务能力承诺书

致：     （招标人全称）      
我谨代表  （投标人全称）   郑重承诺：若我单位有幸在   （项目名称）   工程投标活动中中标，将提供人民币（大写）______________元（￥________）的流动资金，供本工程在施工需要时使用。

特此承诺。

投标人：                     （盖单位印章）
法定代表人：             （法定代表人签字或盖章）
日     期：       年    月    日

附：银行存款证明。

注： 应附招标公告发布后银行出具的不少于要求流动资金的银行存款证明。

银行存款证明

银行名称：                            

地    址：                            

日期：               

致：  （招标人全称）  

兹证明         （投标人名称）截止     年  月  日____时___分，在我行______________账户中存款余额为人民币__________________________元（￥____________）。

银                行（盖章）：                      

银行主要负责人的姓名、职务：        （打印）       

银      行      电      话：                       

银      行      传      真：                       

注：

允许投标人实际开具的银行存款证明的格式与本表格式有所不同，但不得更改本存款证明格式中的实质性内容。

四、近年完成的类似项目情况表
	序号
	该业绩证明

对象
	工程名称
	建设单位

（项目业主）
	与评审有关的时间、规模、技术指标及其他要求
	提交证明材料内容
	在投标文件的位置

	1
	例如：企业名称或项目负责人或技术负责人名字等
	例如：XX工程等
	例如：XX公司或指挥部等
	例如：X年X月X日完成长度或深度X米等
	例如：施工合同或中标通知书等
	例如：投标文件第X页

	2
	……
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


备注：不填写此表的不作为评审依据，并附上相关附件，所附资料详见投标人须知3.7.3（3）要求。

五、拟委任的项目负责人、项目技术负责人和专职安全生产管理人员资历表

	姓  名
	
	年  龄
	
	专  业
	

	技术职称
	
	学历
	
	拟在本标段

工程担任职务
	

	工作年限
	
	类似施工经验年限
	

	毕业学校
	      年      月毕业于               学校        专业，学制      年

	经       历

	时间
	参加过的类似工程项目名称
	担任职务
	发包人及

联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	获奖情况
	

	说明在岗情况
	□目前未在其他项目上任职，现从事工作为：              。

□目前虽在其他项目上任职，但本项目中标后能够从该项目撤离，目前任职项目：                 ，担任职位：           。

	备    注
	


注：1.本表应填写项目负责人、项目技术负责人和专职安全生产管理人员相关情况。 

2.投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第 3.5.5 项的要求在本表后附相关证明材料。

3.项目负责人若曾在其他在建合同工程中担任项目负责人（包括设计施工总承包项目中的施工负责人）但已进行更换的，应附项目发包人的同意更换证明材料，否则更换前后的项目负责人均视为有“在建合同工程”。

六、拟委任的其他主要管理人员和技术人员汇总表

	姓名
	年龄
	拟在本项目中担任的职务
	技术职称
	工作年限
	类似施工经验年限

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


七、拟委任的其他管理人员和技术人员资历表

	姓  名
	
	年  龄
	
	专  业
	

	技术职称
	
	学历
	
	拟在本标段

工程担任职务
	

	工作年限
	
	类似施工经验年限
	

	毕业学校
	      年      月毕业于               学校        专业，学制      年

	经       历

	时间
	参加过的类似工程项目名称
	担任职务
	发包人及

联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	获奖情况
	

	说明在岗情况
	□目前未在其他项目上任职，现从事工作为：              。

□目前虽在其他项目上任职，但本项目中标后能够从该项目撤离，目前任职项目：                 ，担任职位：           。

	备    注
	


注：.投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第 3.5.6 项的要求在本表后附相关证明材料。

八、拟投入本标段的主要施工机械表

	序

号
	设备名称
	型号规格
	国别产地
	制造年份
	额定

功率（KW）
	生产能力
	数  量（台）
	预计进场时间

	
	
	
	
	
	
	
	小计
	其中
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	自有
	新购
	租赁
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


九、拟配备本标段的主要材料试验、测量、质检仪器设备表

	序号
	仪器设备名称
	型号规格
	数量
	国别产地
	制造年份
	用途
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


十、无失信被执行人的证明材料

（格式招标人自拟或者由投标人自拟）
� “评标办法前附表”用于明确评标的方法、因素、标准和程序。招标人应根据招标项目具体特点和实际需要，详细列明全部评审因素、标准，没有列明的因素和标准不得作为评标的依据。


�如果由投标人的法定代表人签署投标文件，则不需提交授权委托书。






